德发改审〔2021〕67号

德化县发展和改革局关于德化车碓岭道路提升

工程初步设计暨概算的复函

德化县城市管理局：

你局报来的《关于申请审批德化车碓岭道路提升工程初步设计暨概算的函》（德城管〔2021〕42号）及附件收悉。经有关专家进行评审，且编制单位根据专家意见进行修改，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化车碓岭道路提升工程。

二、建设地点：德化县龙浔镇、三班镇（车碓岭国道355交叉口至大兴堡）。

三、项目建设规模和主要建设内容：现状车行道路面加罩沥青面层及两侧行人道改造，水泥路面加铺沥青55385.8平方米，新建沥青路面1559.96平方米；完善路段标线；新建人行道（土路肩）约28478.16平方米，新建人行道（硬路肩）约9310.05平方米；种植香樟608棵，种植锦叶榄仁13棵，花岗岩护栏450米，沿线各类管线井座的提升处理170个；新建人行道暗沟6315.85米，路面暗沟643.61米，以及相关检查井、路灯、排管、人孔井、手孔井等配套建设。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资5199.74万元，其中建安工程费4372.97万元，工程建设其他费579.16万元，基本预备费247.61万元。资金来源：财政拨款。

五、建设期限：2021年5月至2022年4月。

六、项目编码：2103-350526-04-01-820308。

七、建设性质：改建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：福建百禾市政建筑设计有限公司编制的《德化车碓岭道路提升工程初步设计》和《概算书》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2021年4月28日

抄送：县政府办、自然资源局、住建局、生态环境局、林业局、农业农村局、交通局、统计局，存档。