人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目

专项资金绩效评价报告

福建荣信绩〔2022〕DH12-01号

| 项目名称： | 人工湿地净化及浐溪生态修复工程 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 德化县城市管理局 |
| 项目总金额： | 2602万元 |
| 评价年度： | 2021年度 |
| 评价机构： | 福建荣信会计师事务所有限公司 |

2022年11月30日

德化县城市管理局

人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目专项资金

绩效评价报告

委 托 单 位：   德化县财政局

编 制 单 位：  福建荣信会计师事务所有限公司

主任会计师 ：  林立德（注册会计师）

项目负责人 ：  汪德宁（注册会计师）

编 制 人 员：  汪德宁（注册会计师）

冯春雷（注册会计师）

冯旭野（审计助理）

梁乐芳（审计助理）

复       核：  林立德（注册会计师）

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的、对象和范围	4

（二）绩效评价指标确定原则	4

（三）评价方法及评价标准	5

（四）评价指标体系及评分标准	5

（五）绩效评价工作过程	6

三、综合评价及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	7

（一）项目决策情况（分值20分，得分16分）	7

（二）项目过程情况（分值20分，得分14分）	9

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分29分）	12

五、主要成效、存在问题	13

（一）主要成效	13

（二）存在问题	14

六、改进建议	14

（一）城市管理局应加强项目管理	14

（二）德化县戴云水处理有限公司依据代建合同履行相关职责	15

（三）加强项目资金的支付管理	15

七、其他需要说明的事项	15

2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目

专项资金绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受德化县财政局委托成立绩效评价工作小组，对德化县人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目财政预算专项资金2602万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目专项资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

德化县城市管理局委托福建省环境保护设计院有限公司编制德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程可行性研究报告。2020年11月30日，德化县发展和改革局印发关于德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目建议书暨可行性研究报告的复函（德发改审〔2020〕225号）文件，原则同意该项目建设及其可行性研究报告。

德化县位于福建省中部，泉州市西北部，东与永泰县、仙游县毗邻，南和永春县接壤，西连大田县，北毗尤溪县。县境东西长62.1公里，南北宽60.4公里，总面积2232.16平方公里，其中山地面积273万亩，占总面积的81.6%；耕地面积186168亩，占总面积的5.6%，人均耕地0.62亩。

浐溪位于大樟溪上游，全长101公里，是德化县境内最长的河流。发源于戴云山南坡，环绕县境东南部至水口乡湖坂村的涌口与环绕县境北部的另一条主要河流——涌溪汇合经永泰、闽侯入闽江，流域面积958平方公里，河道平均比降为6.5‰，年平均径流量为11.72亿立方米。

浐溪流域流经尾厝国控断面，之后流入龙门滩水库。龙门滩引水工程是改革开放以来，泉州兴建的首个大型水利工程，也是最为典型、首屈一指的大型引调水工程。本项目的实施对龙门滩引水工程有极大的意义。

德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程不仅使浐溪水质得到提升改善，而且使沿溪动植物尤其是水生生物更加丰富多样，浐溪流域内水系自身结构也更加完整。

2.主要内容及实施情况

根据2021年10月18日，德化县发展和改革局印发关于德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程初步设计暨概算的复函（德发改审〔2021〕217号）文件，项目建设规模和主要建设内容：一是截污工程：新建DN500污水主干管839米，DN800污水主干管1142米；二是污水处理厂改造工程：污水处理厂一期工艺提标改造，新建6万吨/天高效沉淀池1座；三是生态湿地工程：月亮湾生态湿地工程（新建55.79米生态引水堰1座，配套引水渠292米；月亮湾生态湿地35000平方米）及污水厂生态湿地工程（生态清淤6.41万立方米；河道型表流湿地29483立方米）。建设期限：2021年10月至2023年7月。

2020年11月4日，德化县城市管理局与德化县戴云水处理有限公司签订德化县城市污水处理人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目建设管理协议书，委托德化县戴云水处理有限公司作为项目代建单位，实行全过程代建，为减少中间环节，加快项目推进，协议如下：一期实施浐溪生态保护修复工程：新建生态缓冲带5500㎡、生态护岸850m、生态坝3座、生态清淤45000m³、种植水生植物12000㎡，增殖鱼苗10万条；二期实施县城污水处理厂人工湿地水质净化工程：新建人工湿地10000㎡，配套尾水反硝化净化系统1套以及污水处理厂尾水至人工湿地4.5km管道工程。暂估算总投资人民币4593.99万元。

2020年10月26日，对德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程可研及施工图设计进行招标开标工作，中标单位：福建省环境保护设计院有限公司，中标价：人民币760000元。

2021年9月6日，对德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程勘察进行招标开标工作，中标单位：广西壮族自治区桂林水文工程地质勘察院，中标价：2400元/孔。

2021年11月19日，德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程（地勘）项目施工图设计文件经审查合格。

2021年12月3日，在中国政府采购网发布德化县戴云水处理有限公司德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程（城市污水处理厂提标改造工程）设备及安装服务采购项目公开招标公告，并于2021年12月31日进行招标开标工作，中标单位：浙江省环境工程有限公司，中标价：人民币5193000元。

2021年12月28日，德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目施工图设计文件经审查合格。

2021年12月31日前完成污水厂提标改造工程土建部分招投标前期准备工作和管道工程、污水处理厂改造工程、人工湿地工程预算编制前期准备工作。2022年2月24日发布德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程-污水处理厂改造工程招标公告；2022年1月24日完成管道工程预算评审报告；2022年2月18日完成污水处理厂改造工程预算评审报告；2022年5月11日完成人工湿地工程预算评审报告。

截至2021年12月31日，已完成新增污水管网1.3公里。

3.资金投入和使用情况

2021-2023年度计划投资4594万元。2021年5月27日，泉州市财政局、泉州市生态环境局印发关于下达2021年中央水污染防治资金的通知（泉财指标〔2021〕303号）文件，下达给德化县财政局、德化生态环境局防治资金1102万元，专门用于支持“德化县城市污水处理厂人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程”项目。2021年8月9日，德化县城市管理局将中央水污染防治资金1102万元银行转账给德化县戴云水处理有限公司。

2021年9月3日，泉州市财政局、泉州市生态环境局印发关于下拨2021年度第二批晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金的通知（泉财建〔2021〕240号）文件，下拨给德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复项目补助金额1500万元。2021年12月10日，德化县城市管理局将补助资金1500万元银行转账给德化县戴云水处理有限公司。

2021年10月26日，德化县戴云水处理有限公司支付福建省环境保护设计院有限公司设计费19万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

完成德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程，支持重点流域水污染防治生态环境保护工作，地表水国控断面及县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率达到考核要求。

2.阶段性目标

德化县城市污水处理厂人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程2021年度前期工作顺利开展，确保2021年10月至2023年7月工程计划顺利进行。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目专项资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县人工湿地净化及浐溪生态修复工程项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态修复工程预算专项资金2602万元（其中中央水污染防治资金1102万元；第二批晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金1500万元）。绩效评价范围覆盖项目全部预算决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价该项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、20个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件要求，结合德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目专项资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、德化县城市管理局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中发现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目绩效进行分析，完成2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局、德化县城市管理局等单位的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目专项资金绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目相关资料，与德化县城市管理局等单位的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目立项依据充分、程序规范，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分89分，评价等级为良。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件，对德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目进行绩效评价。德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分16分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

德化县城市管理局委托福建省环境保护设计院有限公司编制德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程可行性研究报告。2020年11月30日，德化县发展和改革局印发关于德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目建议书暨可行性研究报告的复函，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，立项依据充分。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

2020年11月30日，德化县发展和改革局印发关于德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目建议书暨可行性研究报告的复函，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，文件、材料符合相关要求。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

查阅德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目专项资金绩效目标自评表，设定的绩效目标能充分符合客观实际，但个别指标设置不妥当，如社会效益指标“改善我县污水处理能力”。本项酌情扣2分，得分1分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

查阅德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目专项资金绩效目标自评表，能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应，但个别指标值设置不够明确可衡量，如社会效益指标指标值“达成预期指标”。本项酌情扣2分，得分1分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

德化县发展和改革局关于德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程初步设计暨概算的复函（德发改审〔2021〕217号），经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，原则同意该项目初步设计暨概算，总投资4380.50万元，其中建安工程费3855万元、工程建设其他费397.91万元、基本预备费127.59万元。德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目预算编制经过科学论证，内容匹配，预算额度测算依据较充分，预算确定的资金量与工作任务基本匹配。本项得3分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际情况相适应。本项得4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分14分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目专项资金2602万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1102+1500）/2602×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%*分值”。

德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目实际到位资金2602万元，2021年度实际支出19万元，应支出（应到位资金）76万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=19/76×100%=25%（实际到位资金按应到位资金计算）。本项酌情扣3分，得分1分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

德化县戴云水处理有限公司在项目建设中基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

德化县城市管理局相关的财务和业务管理制度有：《德化县城市管理局预算业务管理制度》、《德化县城市管理局政府采购业务管理制度》、《德化县城市管理局收支业务管理制度》、《德化县城市管理局资产管理制度》、《德化县城市管理局建设项目管理制度》、《德化县城市管理局合同管理制度》、《德化县城市管理局内部控制基本制度》等。

根据中共德化县委办公室、德化县人民政府办公室《关于县城建项目有关问题协调会的纪要》（德政专〔2020〕48号）文件精神及《泉州市市级政府投资房建市政项目代建制管理规定》，由德化县戴云水处理有限公司作为项目代建单位，实行全过程代建，德化县戴云水处理有限公司根据代建合同履行相关职责。项目采购遵守执行《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》。本项得分4分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

德化县城市管理局未按泉州市市级政府投资房建市政项目代建制管理规定履行建设单位职责；德化县戴云水处理有限公司在工程项目中基本遵守相关法律法规。本项酌情扣3分，得分1分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。

1.产出数量（分值10分）

产出数量从项目完成率和铺设污水管网长度两个方面进行评价。

- 项目完成率（分值5分）

项目完成率=项目按计划完成数/项目总数×100%。评分标准为“项目完成率=100%（5分）；95%≤项目完成率＜100%（4分）；90%≤项目完成率＜95%（3分）；80%≤项目完成率＜90%（2分）；项目完成率＜80%（0分）”。

2021年度德化县流人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目已根据计划完成前期准备工作，如德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程可研及施工图设计工作；工程勘察招标开标工作；工程（地勘）项目施工图设计文件审查工作；工程（城市污水处理厂提标改造工程）设备及安装服务采购项目公开招标工作；工程项目施工图设计文件审查工作；污水厂提标改造工程土建部分招投标前期准备工作和管道工程、污水处理厂改造工程、人工湿地工程预算编制前期准备工作；德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程-污水处理厂改造工程招标公告；完成新增污水管网1.3公里等。均能按计划完成相关工作，项目完成率=100%。本项得分5分。

（2）铺设污水管网长度（分值5分）

铺设污水管网长度指标旨在反映和考核污水管网铺设数量目标的实现程度。评分标准为“铺设污水管网长度1300米及以上得满分，每少1个扣2分，扣完为止”。

德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目铺设污水管网长度1300米。本项得分5分。

2.产出质量（分值10分）

项目验收合格率通过计算项目验收合格率，考核2021年度项目按计划完成质量目标实现程度。评分标准为“项目验收合格率=100%（10分）；98%≤项目验收合格率＜100%（8分）；90%≤项目验收合格率＜95%（5分）；项目验收合格率＜90%（0分）”。

经现场调查和询问，未发项目质量存在不合适情形。项目验收合格率=100%。本项得分10分。

3.产出时效（分值6分）

项目完成及时率通过项目及时完成情况与计划要求的比较，用以反映和考核时效目标的实现程度。评分标准为“项目完成及时率=100%（6分）；90%≤项目完成及时率＜100%（4分）；80%≤项目完成及时率＜90%（2分）；项目完成及时率＜80%（0分）”。

经现场调查和询问德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目完成进度情况，均能按计划完成工作。本项得分6分。

4.产出成本（分值4分）

成本控制率＝截至年末累计支出数/概算或当年度预算×100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

抽选德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程（城市污水处理厂提标改造工程）设备及安装服务采购项目，招标预算（最高限价）642.4761万元，中标价519.30万元。成本控制率=519.30/642.4761×100%=80.83%。本项得分4分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分29分）

1.社会效益（分值5分）

社会效益通过水生态环境质量改善收益覆盖镇数指标反映和考核人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目社会效益覆盖范围情况。评分标准为“项目覆盖9个乡镇及以上得满分，每少1个扣1分，扣完为止”。

德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目覆盖龙浔镇、浔中镇、南埕镇、赤水镇、国宝镇、盖德镇、三班镇、龙门滩镇、水口镇等9个乡镇。本项得分5分。

2.生态效益（分值15分）

生态效益通过项目生态建设内容反映和考核人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目生态效益情况。评分标准为“符合项目规划生态建设的得满分，一项不符的扣1分，扣完为止”。

项目建设规模和主要建设内容：一是截污工程：新建DN500污水主干管839米，DN800污水主干管1142米；二是污水处理厂改造工程：污水处理厂一期工艺提标改造，新建6万吨/天高效沉淀池1座；三是生态湿地工程：月亮湾生态湿地工程（新建55.79米生态引水堰1座，配套引水渠292米；月亮湾生态湿地35000平方米）及污水厂生态湿地工程（生态清淤6.41万立方米；河道型表流湿地29483立方米）。项目建成后与项目规划生态建设基本相符，生态效益明显，本项得分15分。

3.可持续影响（分值5分）

《中华人民共和国水污染防治法 》规定了水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。水污染的治理是一个长期工程，需依靠法治，建立起长效、可持续的机制。

项目可有效提升县污水处理能力，改善浐溪流域水质，支持重点流域水污染防治生态环境保护工作，对保持社会稳定，促进国民经济持续快速健康发展、促进社会主义新农村建设和构建社会主义和谐社会具有重要意义。本项酌情扣1分，得分4分。

4.群众满意度（分值5分）

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度﹤90%（4分）；70%≤满意度﹤80%（3分）；满意度﹤70%（0分）”。

经调查，德化县人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目群众满意度平均为98%，大于90%。本项得分5分。

# 五、主要成效、存在问题

## （一）主要成效

一、完成德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程初步设计暨概算。

二、德化县城市管理局与德化县戴云水处理有限公司签订德化县城市污水处理人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目建设管理协议书，委托德化县戴云水处理有限公司作为项目代建单位，实行全过程代建。

三、完成德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程可研及施工图设计招标开标工作。

四、完成德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程勘察招标开标工作。

五、德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程（地勘）项目施工图设计文件经审查合格。

六、完成德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程（城市污水处理厂提标改造工程）设备及安装服务采购项目公开招标工作。

七、德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目施工图设计文件经审查合格。

八、完成污水厂提标改造工程土建部分招投标前期准备工作和管道工程、污水处理厂改造工程、人工湿地工程预算编制前期准备工作。

九、完成新增污水管网1.3公里。

## （二）存在问题

1.代建单位项目资金未及时支付

2020年10月26日，对德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程可研及施工图设计进行招标开标工作，中标单位：福建省环境保护设计院有限公司，中标价：人民币760000元。2020年11月30日，德化县发展和改革局印发关于德化县城市污水处理厂人工湿地水质净化及浐溪生态保护修复工程项目建议书暨可行性研究报告的复函，原则同意该项目建设及其可行性研究报告。2021年10月26日，德化县戴云水处理有限公司支付福建省环境保护设计院有限公司设计费19万元。项目资金已经拨付给代建单位，代建单位没有及时支付项目费用。

2.规范项目管理有待提高

城市管理局应加强对德化县戴云水处理有限公司的管理，履行代建项目的建设单位职责，如审查代建单位工作方案、项目管理目标和主要工作计划，并定期进行检查与考核等。

# 六、改进建议

## （一）城市管理局应加强项目管理

建议根据泉州市市级政府投资房建市政项目代建制管理规定，代建项目的建设单位应当履行相关职责，如：审查代建单位工作方案、项目管理目标和主要工作计划，并定期进行检查与考核。

## （二）德化县戴云水处理有限公司依据代建合同履行相关职责

建议根据泉州市市级政府投资房建市政项目代建制管理规定，代建单位应当依据代建合同履行相关职责，如：及时制定代建工作计划并提交建设单位确认；组织开展施工、监理的招标及主要材料与设备的采购等代建事项，并与中标单位签订相应合同等。

## （三）加强项目资金的支付管理

参建单位按代建合同约定向代建单位提出资金拨付的书面申请和相应的资料，按规定需经监理单位审核的，应当先由监理单位审核。代建单位审核确认后支付相应款项。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：

德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复

工程项目满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受德化县财政局委托，正在对2021年度德化县人工湿地净化及浐溪生态保护修复工程项目（以下简称项目）进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益情况，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

福建荣信会计师事务所有限公司

2022年11月07日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目（如对该项目不了解可不填写） | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您是否关注德化县水污染防治方面的信息？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为该工程项目是否能达到水污染防治的目标？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您是否曾经接收到相关防治水污染的知识宣传，是否对该工程项目了解？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为该工程项目对于德化县水污染防治是否重要？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为中央及省级财政对于该工程项目的支出是否是必要的？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 6 | 以您对该工程项目的了解，其实施进度是否能按实施计划进行？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您认为该工程项目社会效益是否明显？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为该工程项目生态效益是否明显？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 9 | 您认为该工程项目是否存在不足之处？（存在3项及以上0分；存在2项1-5分；存在1项6-9分；不存在10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 10 | 您对2021年度工程项目实施总体来看是否满意？（很满意10分；满意6-9分；一般1-5分；不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |