林业改革发展资金、林业资源培育项目

专项资金绩效评价报告

福建荣信绩〔2022〕DH12-02号

| 项目名称： | 林业改革发展资金、林业资源培育 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 德化县林业局 |
| 项目总金额： | 5282.96万元 |
| 评价年度： | 2021年度 |
| 评价机构： | 福建荣信会计师事务所有限公司 |

2022年11月30日

德化县林业局

林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金

绩效评价报告

委 托 单 位：   德化县财政局

编 制 单 位：  福建荣信会计师事务所有限公司

主任会计师 ：  林立德（注册会计师）

项目负责人 ：  汪德宁（注册会计师）

编 制 人 员：  汪德宁（注册会计师）

冯春雷（注册会计师）

冯旭野（审计助理）

梁乐芳（审计助理）

复       核：  林立德（注册会计师）

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）绩效评价目的、对象和范围	3

（二）绩效评价指标确定原则	4

（三）评价方法及评价标准	4

（四）评价指标体系及评分标准	5

（五）绩效评价工作过程	5

三、综合评价及评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况（分值20分，得分19分）	7

（二）项目过程情况（分值20分，得分19.85分）	8

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分30分）	15

五、主要成效、存在问题	16

（一）主要成效	16

（二）存在问题	17

六、改进建议	17

（一）尽早规划开展项目，及时跟进项目进度	17

七、其他需要说明的事项	17

2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目

专项资金绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受德化县财政局委托成立绩效评价工作小组，对德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目财政预算专项资金5282.96万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

林业改革发展资金、林业资源培育项目主要由中央、省级、市级下达造林绿化、林业防灾减灾、森林生态效益补偿、林业有害生物防治等专项资金，加强森林资源培育和管护，维护良好的生态环境。

2.主要内容及实施情况

林业改革发展资金、林业资源培育项目主要内容有造林绿化、林业防灾减灾、森林生态效益补偿、林业有害生物防治、天然林停伐管护、自然保护区维护、动植物保护等工作。

全年实际完成造林面积11609亩，森林抚育面积17145亩，加强森林火灾预防和林业有害生物防治，全面落实管护责任，森林资源得到良好保护，森林生态环境明显改善，项目资金管理严格，使用规范，保障林农权益，林区秩序稳定，项目实施取得了良好的生态效益和社会效益。

3.资金投入

资金投入共5282.96万元，其中：林业改革发展资金4658.78万元，林业资源培育项目资金624.18万元，详细为：

（1）福建省财政厅、福建省林业局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知（闽财资环指〔2020〕50号），提前下达2021年中央财政林业改革发展资金104542.54万元，其中德化县500万元。德化县财政局、德化县林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金的通知（德财指标〔2021〕13号），补助资金500万元，其中福建省德化龙美生物有限公司（重楼丰产栽培技术推广与示范）100万元，德化戴云山国家级自然保护区管理局（国家级自然保护区能力建设）400万元。

（2）泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知（泉财指标〔2021〕40号），分解下达中央财政林业改革发展资金2712.83万元，其中德化县1320.92万元。德化县财政局、德化县林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知（德财指标〔2021〕84号），分解下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县部分）1320.92万元，其中造林补助218.53万元，森林抚育补助159万元，森林防火补助80万元，林业有害生物防治补助11万元，天然商品林停伐管护补助381.94万元，国家级森林生态效益补偿补助470.45万元。

（3）泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2021年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知（泉财指标〔2021〕181号），分解下达省级财政林业专项资金11949.11万元，其中德化县2742.53万元。德化县财政局、德化县林业局关于下达2021年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知（德财指标〔2021〕149号），分解下达2021年省级财政林业专项资金2742.53万元，其中造林绿化补助资金866.34万元，林业防灾减灾4万元，森林生态效益补偿补助资金1872.19万元。

（4）泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2021年市级森林资源培育与管护专项资金（第一批）的通知（泉财指标〔2021〕484号），下达2021年市级森林资源培育与管护专项资金2704.35万元，其中德化县554.18万元（森林资源培育：创建国家森林城市活动16万元，森林质量和乡村绿化提升135万元；森林生态效益补偿331.18万元；林业草原防灾减灾48万元；行政执法机构规范化建设4万元，集体林地承包经营权纠纷调查处理4万元，林业站规范化建设10万元，乡村绿化美化建设6万元）。

（5）泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县第二批）的通知（泉财指标〔2021〕762号），下达中央财政林业改革发展资金460万元，扣减森林资源管护支出11万元，其中德化县95.33万元（国土绿化支出：造林62.33万元，森林抚育39万元；森林资源管护支出：森林生态补偿（天然商品林停伐管护补助）-11万元；湿地等生态保护支出：林业有害生物防治5万元）。

（6）泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2021年市级财政森林资源培育与管护专项资金（第二批）的通知（泉财指标〔2021〕755号），下达2021年市级森林资源培育与管护专项资金（第二批）350.10万元，其中德化县70万元（造林绿化：森林抚育42万元，森林质量精准提升15万元，乡村绿化提升5万元；生物多样性保护：疫源疫病监测3万元；林业有害生物防治：灾害防治5万元）。

4.资金使用情况

由于各林业站和保护区等单位森林资源培育相关项目从实施到验收时间较长，部分项目一般在年底验收，下年再结算项目资金；部分资金存在争议暂时还未发放，经林业局、各乡镇、林业站、保护区、国有生态林场等各单位统计，截至此次绩效评价实施阶段，还存在结余金额445.315602万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

贯彻执行森林生态效益补偿政策和天然林停伐管护补助政策，落实管护责任，确保国家级公益林及天然林保护工程顺利实施，森林资源得到良好保护和发展，生态环境明显改善，林农收益，林区和谐稳定。

2.阶段性目标

完成造林绿化面积11000亩，森林抚育面积15800亩，加强森林火灾预防和林业有害生物防治。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育预算专项资金5282.96万元（其中中央财政专项资金1916.25万元；省级专项经费2742.53万元；市级专项经费624.18万元）。绩效评价范围覆盖项目全部预算决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价该项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、36个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件《德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《项目支出绩效管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、《全面实施预算绩效管理的若干措施》（泉委办发〔2019〕42号）以及《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件要求，结合德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、德化县林业局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中发现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目绩效进行分析，完成2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局、德化县林业局等单位的意见，对征求意见稿进行修改，完成《2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金绩效评价报告》。

# 三、综合评价及评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目相关资料，与德化县林业局等单位的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行综合评价。

2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目立项依据充分、程序规范，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到了各项绩效指标的要求，绩效评价共得分98.85分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展2022年预算绩效重点评价工作的通知》（德财〔2022〕174号）等文件，对德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目进行绩效评价。德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目绩效主要从项目决策、过程管理、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

## （一）项目决策情况（分值20分，得分19分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，从预算编制科学性、资金分配合理性两个方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据《福建省财政厅、福建省林业局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知》、《泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知》、《泉州市财政局、泉州市林业局关于下达2021年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知》等文件通知，下达并分解资金安排，项目立项依据充分。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目根据中央、省级、市级、县级文件通知要求组织实施。文件、材料符合相关要求。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

查阅德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金绩效目标表，设定的绩效目标能充分符合客观实际，但由于林业专项业务经费预算涉及项目较多，没有完全将各个项目体现在绩效目标中，项目绩效指标值设置不够完整。本项酌情扣1分，得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

查阅德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金绩效目标表，能将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目预算编制经过科学论证，内容匹配，预算额度测算依据较充分，预算确定的资金量与工作任务基本匹配。本项得分4分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

根据下达的各级文件，就2021年度省级以上财政林业专项资金分配使用进行部署安排。经对照《福建省级以上财政林业专项资金管理办法》《林业改革发展资金管理办法》等规定，未发现资金分配违反国家法律法规和林业发展规划、政策要求的情况。德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际情况相适应。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分19.85分）

过程管理下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目专项资金5282.96万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=5282.96/5282.96×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

2021年度德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目实际到位资金5282.96万元，由于部分项目一般在年底验收，下年再结算项目资金；部分资金存在争议暂时还未发放，经林业局、各乡镇、林业站、保护区、国有生态林场等各单位统计，截至此次绩效评价实施阶段，还存在结余金额445.315602万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（5282.96-445.315602）/5282.96×100%=91.57%（实际支出资金按项目验收后计算）。本项得分3.85分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

资金使用符合国家有关林业专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算或合同规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

德化县林业局相关的财务和业务管理制度有：《福建省财政厅、福建省林业厅关于印发〈福建省省级以上财政林业专项资金管理办法〉的通知》（闽财资环〔2021〕17号）、《德化县财政局德化县林业局关于印发德化县森林生态效益补偿资金管理办法的通知》（德财〔2019〕136号）、《德化县财政局德化县林业局关于印发德化县天然林停伐管护补助资金管理办法的通知》（德财〔2019〕137号）、《德化县林业局关于印发德化县林业涉农资金项目入库管理实施办法的通知》（德林〔2021〕26号）、《德化县林业局财务内部控制制度》等，内容相对合法、合规、完整。本项得分4分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

资金使用项目的有关手续完备，项目合同书、验收报告等材料齐全并能及时归档，项目实施的人员条件等落实到位。本项得分4分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。

1.产出数量（分值15分）

产出数量从项目完成面积和数量进行评价，主要有：

- 中央林业改革发展专项资金造林面积（分值2分）

完成中央林业改革发展专项资金造林面积，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“造林绿化面积≥11000亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.1分，扣完为止”。

根据《泉州市财政局 泉州市林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县部分）的通知》（泉财指标〔2021〕40号）和《泉州市财政局 泉州市林业局关于下达2021年中央财政林业改革发展资金（市县第二批）的通知》（泉财指标〔2021〕762号），下达德化县造林绿化指标11000亩，实际完成11609亩。本项得分2分。

（2）中央林业改革发展专项资金森林抚育面积（分值2分）

完成中央林业改革发展专项资金森林抚育面积，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“森林抚育面积≥15800亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.1分，扣完为止”。

根据文件下达德化县森林抚育指标15800亩，实际完成17145亩。本项得分2分。

（3）中央林业改革发展专项资金有害生物防治面积（分值2分）

完成中央林业改革发展专项资金林业有害生物防治面积，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“防治面积≥28554亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.1分，扣完为止”。

根据文件下达德化县林业有害生物防治面积指标28554亩，实际完成30021亩，本项得分2分。

（4）省级以上公益林补助面积（分值2分）

完成实施省级以上公益林补助面积，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“省级以上公益林补助面积≥1030276亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.1分，扣完为止”。

根据文件下达德化县公益林补助面积指标1030276亩，实际完成值1030276亩，补偿资金按照《德化县森林生态效益补偿资金管理办法》的规定时间要求，拨付到各经营单位，其中所有者补偿费，已按照“一户一卡”分发到户，资金发放情况录入福建乡村振兴APP平台。本项得分2分。

（5）省级财政林业专项资金植树造林面积（分值1分）

完成植树造林面积，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“省级以上公益林补助面积≥18370亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.1分，扣完为止”。

根据《德化县财政局 德化县林业局 关于下达2021年省级财政林业专项资金（市县第一批）的通知》（德财指标〔2021〕149号）和《德化县财政局 德化县林业局 关于下达2021年省级财政林业专项资金（市县第二批）的通知》（德财指标〔2021〕131号），下达德化县植树造林任务指标18370亩。实际完成植树造林面积19806亩。本项得分1分。

（6）省级财政林业专项资金松林择（间）伐抚育改造面积（分值1分）

完成松林择（间）伐抚育改造面积，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“松林择（间）伐抚育改造面积≥17019亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.1分，扣完为止”。

德化县松林择（间）伐抚育改造面积预期指标17019亩，实际完成17486亩。本项得分1分。

（7）省级财政林业专项资金“四旁”绿化面积（分值1分）

完成“四旁”绿化面积，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为““四旁”绿化面积≥110亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.1分，扣完为止”。

根据文件下达德化县“四旁”绿化面积指标110亩，实际完成110亩。本项得分1分。

（8）省级森林村庄建设数量（分值1分）

完成省级森林村庄建设数量，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“省级森林村庄建设数量≥6个得满分，实际完成数量每减少1个扣0.5分，扣完为止”。

根据文件下达德化县森林村庄建设指标6个，实际完成8个。本项得分1分。

（9）省级财政林业专项资金互联网加义务植树基地数量（分值1分）

完成互联网加义务植树基地数量，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“互联网加义务植树基地数量≥1个得满分，其他得0分”。

根据文件下达德化县“互联网+全民义务植树”基地个数指标1个，实际完成1个。本项得分1分。

（10）市级森林资源培育与管护专项资金建成乡村公园数量（分值1分）

建成乡村公园数量，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“建成乡村公园数量≥4个得满分，实际完成数量每减少1个扣0.5分，扣完为止”。

根据《泉州市财政局 泉州市林业局关于下达2021年中市级森林资源培育与管护专项资金（第一批）的通知》（泉财指标〔2021〕484号）和《德化县财政局 德化县林业局关于下达2021年市级森林资源培育与管护专项资金（第一批）的通知》（德财指标〔2021〕264号），下达德化县建成乡村公园数量指标为4个，实际完成4个。本项得分1分。

（11）市级森林资源培育与管护专项资金古树名木保护管理示范点建设数量（分值1分）

完成古树名木保护管理示范点建设数量，用以反映和考核完成上级下达指标情况。评分标准为“古树名木保护管理示范点建设数量≥5个得满分，实际完成数量每减少1个扣0.5分，扣完为止”。

根据文件下达德化县古树名木保护管理示范点建设数量指标为5个，实际完成5个。本项得分1分。

2.产出质量（分值8分）

产出质量从造林完成合格率、森林抚育质量合格率、主要林业有害生物成灾率、生态公益林保有量进行评价，主要有：

（1）造林完成合格率（分值2分）

造林完成合格率，用以反映和考核完成造林项目质量情况。评分标准为“造林完成合格率≥85%（2分）；80%≤造林完成合格率＜85%（1分）；造林完成合格率＜80%（0分）”。

德化县造林完成合格率预期指标为85%，实际完成值为85%，本项得分2分。

（2）森林抚育质量合格率（分值2分）

森林抚育质量合格率，用以反映和考核完成森林抚育项目质量情况。评分标准为“森林抚育质量合格率≥85%（2分）；80%≤森林抚育质量合格率＜85%（1分）；森林抚育质量合格率＜80%（0分）”。

德化县森林抚育质量合格率预期指标为85%，实际完成值为90%，本项得分2分。

（3）主要林业有害生物成灾率（分值2分）

主要林业有害生物成灾率，用以反映和考核完成项目目标情况。评分标准为“主要林业有害生物成灾率≤1%（2分）；1%＜主要林业有害生物成灾率≤1.2%（1分）；1.2%＜主要林业有害生物成灾率（0分）”。

德化县主要林业有害生物成灾率预期指标为≤1%，实际完成值为≤0.7%，本项得分2分。

（4）生态公益林保有量（分值2分）

生态公益林保有量，用以反映和考核项目按计划完成质量目标实现程度。评分标准为“生态公益林保有量≥1030276亩得满分，实际完成面积每减少指标数1%扣0.2分，扣完为止”

德化县生态公益林保有量指标为1030276亩，实际完成值为1030276亩，本项得分2分。

3.产出时效（分值3分）

产出时效从造林任务完成及时率、森林抚育任务完成及时率、其他主要项目完成及时性进行评价，主要有：

（1）造林当期任务完成及时率（分值1分）

造林当期项目及时完成数量与计划完成数量的比较，用以反映和考核时效目标的实现程度。评分标准为“造林当期任务完成及时率≥80%（1分）；80%≤造林当期任务完成及时率＜70%（0.5分）；造林当期任务完成及时率＜70%（0分）”。

造林当期任务完成率≥80%，本项得分1分。

（2）森林抚育当期任务完成及时率（分值1分）

森林抚育当期项目及时完成数量与计划完成数量的比较，用以反映和考核时效目标的实现程度。评分标准为“森林抚育当期任务完成及时率≥80%（1分）；80%≤森林抚育当期任务完成及时率＜70%（0.5分）；森林抚育当期任务完成及时率＜70%（0分）”。

森林抚育当期任务完成率≥80%，本项得分1分。

（3）其他主要项目完成及时性（分值1分）

其他主要项目及时完成数量与计划完成数量的比较，用以反映和考核时效目标的实现程度。评分标准为“其他主要项目完成都及时（1分）；部分未及时完成的适当扣分”。

经询问和检查相关记录，其他主要项目均能按计划及时完成，本项得分1分。

4.产出成本（分值4分）

产出成本从林业管护中央财政补助标准成本控制率、成本控制率进行评价，主要有：

（1）林业管护中央财政补助标准成本控制率（分值2分）

各项管护实际支出与财政补助标准的比较，用以反映和考核成本控制程度。成本控制率＝实际支出数/财政补助标准数×100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

国有天然林管护中央财政补助标准23元/亩；非国有天然商品林停伐管护中央财政补助标准23元/亩；国有国家级公益林管护中央财政补助标准10元/亩；非国有国家级公益林管护中央财政补助标准16元/亩。实际补助支出：国有天然林管护23元/亩；非国有天然商品林停伐管护23元/亩；国有国家级公益林管护10元/亩；非国有国家级公益林管护16元/亩。本项得分2分。

（2）成本控制率（分值2分）

成本控制率＝截至年末累计支出数/概算或当年度预算×100%。评分标准为“成本控制率≦100得满分，每超5%扣1分，扣完为止”。

抽查部分支出项目，未发现支出超过预算情况，本项得分2分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分30分）

1.社会效益（分值5分）

社会效益通过林业改革发展森林资源培育与管护影响覆盖镇数指标反映和考核林业改革发展资金、林业资源培育项目社会效益覆盖范围情况。评分标准为“项目覆盖18个乡镇得满分，每少1个扣1分，扣完为止”。

德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目覆盖德化县所有的18个乡镇。本项得分5分。

2.生态效益（分值15分）

生态效益从提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率；森林覆盖率进行评价，主要有：

（1）提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率（分值5分）

提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率用以反映和考核森林资源培育的生态效果。评分标准为“任务完成率≥100%（5分）；95%≤任务完成率＜100%（4分）；90%≤任务完成率＜95%（2分）；任务完成率＜90%（0分）”。

德化县提高森林质量，促进林分生长，森林抚育年度任务完成率预期指标是100%，实际完成值为100%。本项得分5分。

（2）森林覆盖率（分值10分）

森林覆盖率是指森林面积占土地总面积的比率，用以反映和考核森林资源培育的生态成果。评分标准为“森林覆盖率≥78.40%（10分）；75%≤森林覆盖率＜78.40%（5分）；森林覆盖率＜75%（0分）”。

德化县森林覆盖率预期指标为78.40%，实际完成值为78.40%。本项得分15分。

3.可持续影响（分值5分）

林业可持续发展是对森林生态系统在确保其生产力和可更新能力，以及森林生态系统的物种和生态多样性不受到损害前提下的林业实践活动，它是通过综合开发培育和利用森林．以发挥其多种功能。并且保护土壤、空气和水的质量，以及森林动植物的生存环境，既满足当前社会经济发展的需要，又不损害未来满足其需求能力的林业。可持续林业不仅从健康、完整的生态系统、生物多样性、良好的环境及主要林产品持续生产等诸多方面，反映了现代森林的多重价值观，而且对区域乃至整个国家、全球的社会经济发展和生存环境的改善．都有着不可替代的作用。而且这种作用几乎渗透到人类生存时空的每一个领域。评分标准为“林业发展有长期（≥5年）的规划或计划得满分，1年≤规划或计划时间＜5年得3分，无规划或计划不得分”。

林业的可持续发展是在1992年的世界环境发展大会上提出来的，此时可持续发展的理念深入到各个方面，我国也把此定为国策之一。

2021年《福建省“十四五”林业发展专项规划》提出：“十四五”期间，福建林业重点实施全面深化改革、国土绿化美化、生态保护修复和绿色产业升级四大主要任务。围绕主要任务，生成一批对筑牢生态屏障、弥补发展短板、优化产业结构、促进乡村振兴和强化支撑保障作用明显的工程项目，包括国土绿化美化、林业生态系统保护与修复、自然保护地建设及野生动植物保护、森林质量精准提升、湿地保护与修复、绿色惠民产业、林业灾害防控、现代种业创新与提升、基础支撑保障等九大工程，策划生成31个重大工程项目，总投资828亿元，是“十三五”时期257亿元的3.2倍。

林业发展专项规划是一个长期的过程，在国土绿化美化、生态保护修复等方面有着可持续的影响。本项得分5分。

4.群众满意度（分值5分）

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度﹤90%（4分）；70%≤满意度﹤80%（3分）；满意度﹤70%（0分）”。

经调查，德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目群众满意度平均为98%，大于90%。本项得分5分。

# 五、主要成效、存在问题

## （一）主要成效

主要完成的项目有：完成造林面积11609亩；完成森林抚育面积17145亩；完成林业有害生物防治面积30021亩；林业科技推广项目1个；“四旁”绿化面积110亩；森林城镇建设2个；森林村庄建设8个；互联网加全名义务植树基地1个等。全面落实管护责任，森林资源得到良好保护，森林生态环境明显改善；项目资金管理严格，使用规范，保障林农权益，林区秩序稳定，项目实施取得良好的生态效益和社会效益。

## （二）存在问题

1.预算执行率较低

部分项目因树木生长周期较长，从种植到成活时间跨度大，而项目资金需最终验收合格才能支付尾款，大部分当年的项目年底验收次年才能支付部分款项，导致当年的预算有部分要在次年才能支付，预算执行率较低。

# 六、改进建议

## （一）尽早规划开展项目，及时跟进项目进度

建议尽早规划年度将要实施的各个项目，提前做好准备工作，按计划落实任务，及时跟进项目进度，确保各项工作任务按时完成。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件一：

德化县林业改革发展资金、林业资源培育项目

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受德化县财政局委托，正在对2021年度德化县林业局林业改革发展资金、林业资源培育项目（以下简称工程项目）进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出效益情况，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

福建荣信会计师事务所有限公司

2022年11月07日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目（如对该工程项目不了解可不填写） | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您是否关注德化县森林造林绿化、森林抚育、林业防灾减灾等相关信息？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您对德化县森林覆盖率是否满意？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您对德化县2021年度造林绿化工作是否满意？落实工作是否及时？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您对德化县2021年度林业防灾减灾工作是否满意？落实工作是否及时？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您对德化县林业有害生物防治工作是否满意？落实工作是否及时？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为德化县森林造林绿化、森林抚育、林业防灾减灾等工作经济效益是否明显？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您认为德化县森林造林绿化、森林抚育、林业防灾减灾等工作社会效益是否明显？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为德化县森林造林绿化、森林抚育、林业防灾减灾等工作生态效益是否明显？（是10分；较好6-9分；一般1-5分；否0分） | 10 |  |  |
| 9 | 您认为德化县森林造林绿化、森林抚育、林业防灾减灾等工作是否存在不足之处？（存在3项及以上0分；存在2项1-5分；存在1项6-9分；不存在10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 10 | 您对2021年度德化县森林造林绿化、森林抚育、林业防灾减灾等工作总体来看是否满意？（很满意10分；满意6-9分；一般1-5分；不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |