德化县教育局

五中新校区建设项目

绩效评价报告
福荣信绩〔2025〕DH02-02号
	项目名称：
	五中新校区建设项目

	项目承担单位：
	德化县教育局

	项目资金：
	15275万元

	评价年度：
	2024年度

	评价机构：
	福建荣信会计师事务所有限公司


2025年9月28日

德化县教育局

五中新校区建设项目绩效评价报告

委 托 单 位：   德化县财政局

        编 制 单 位：  福建荣信会计师事务所有限公司

主任会计师 ：  林立德（注册会计师）

项目负责人 ：  汪德宁（注册会计师）

编 制 人 员：  汪德宁（注册会计师）

               吴金玲（注册会计师）

             陈云莺（审计助理）

复       核：  林立德（注册会计师）
目  录

1一、基本情况


1（一）项目概况


4（二）项目绩效目标


4二、绩效评价工作开展情况


4（一）绩效评价目的、对象和范围


4（二）绩效评价指标确定原则


5（三）评价方法及评价标准


6（四）评价指标体系及评分标准


6（五）绩效评价工作过程


7三、评价结论


8四、绩效评价指标分析


8（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）


10（二）项目过程情况（分值20分，得分17.86分）


12（三）项目产出情况（分值30分，得分28分）


14（四）项目效益情况（分值30分，得分27分）


17五、主要成效和存在问题


17（一）主要成效


17（二）存在问题


18六、改进建议


18七、其他需要说明的问题


18八、附件




德化县教育局五中新校区建设项目

绩效评价报告
为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》（德财〔2025〕109号）等文件有关规定，福建荣信会计师事务所有限公司接受德化县财政局委托成立绩效评价工作小组，对德化县教育局五中新校区建设项目资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是德化县教育局五中新校区建设项目资金15275万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《德化县教育局五中新校区建设项目绩效评价报告》。
一、基本情况
（一）项目概况

德化是我国陶瓷文化发祥地和三大古瓷都之一，陶瓷产品80%以上外销，销往190多个国家和地区，是福建省十大重点出口县（市）之一、全国最大的工艺陶瓷生产和出口基地。先后荣膺“世界陶瓷之都”、“中国陶瓷之乡”、“中国电子商务百佳县”、“中国最佳生态旅游县”、“中国小水电之乡”、“中国瓷都·德化”、“中国民间文化艺术之乡”、“中国早熟梨之乡”、“中国油茶之乡”、“中国竹子之乡”等称号。2020中国夏季休闲百佳县市，2020年5月入选县城新型城镇化建设示范名单。县政府在推进全县经济社会事业发展过程中，牢固树立教育优先发展、均衡发展、优质发展的理念，立足县情，不断加大教育惠民力度，有力地促进义务教育的均衡发展，走出了一条具有“德化特色”的教育创新大道。

但是，从总体上看，德化县教育仍滞后于经济社会发展的需要，还不能满足人 

民群众对接受优质教育的强烈需求，义务教育发展还不均衡，教育体制机制不够完 善，教育结构和布局不尽合理，教育投入总体不能适应发展需要，优先发展的战略 地位尚未得到完全落实。今年县教育局将继续推进教育项目的建设，实施 13 个教育 项目。城东新区已有大量人口入住，（今年）将建设乐陶中学、扩建乐陶小学，启 动凤洋小学、幼儿园的建设，将极大改善城东新区群众的就学需求。在旧城区将实 施新五中的迁建，五中旧校区未来可作为二实小东校区，解决二实小大校额大班额问题。同时，还将在霞田文体园启动 3 个教育项目，缓解实小、实验幼儿园的就学压力。通过这 13 个教育项目的建设，将极大改善我县的就学紧张局面，为群众带来 充裕的学位供给，为争创义务教育发展优质均衡县打下坚实基础。

本项目贯彻落实国家、省、市《教育改革和发展规划纲要》，坚持把教育摆在经济社会发展重中之重的位置，制定《德化县教育发展“十三五”规划》、《关于进一步加快教育改革和发展的实施意见》，以创建“义务教育发展基本均衡县”和“教育强县”为目标，积极推进义务教育均衡发展，认真筹划德化第五中学新校区的建设，加强学校场地基础设施建设，以满足周边居民群众对优质教育资源的需求。

1.项目主要内容

1.1项目名称：德化第五中学新校区

1.2建设单位：德化县教育局

1.3建设性质：新建

1.4代建单位：德化县城市投资建设有限公司

1.5建设规模及内容：

本项目位于德化县浔中镇新寨片区，项目规划用地面积为45055.60m,总建筑面积为41620.15m,计容建筑面积36892.69m'，其中地上建筑面积为32310.59m，地下建筑面积9309.56m，主要建设2栋6层教学楼，1栋5层教学楼，1栋3层教学楼，1栋6层综合楼，地下建筑层数1层;1栋5层餐宿楼，建筑地下层数3层;配套建设配电室、主席台、绿化景观、操场、地下室及人防工程等，拟建公办初中，办学规模为48个班，学生规模数2400人。

2.资金投入情况

项目总投资概算20994.29万元，其中建安工程费用为18924.33万元，工程建设其他费用为1070.23万元，基本预备费为999.73万元，资金来源：财政拨款和申请上级资金补助。

3.项目完成情况

2021年4月29日德化县教育局与德化县城市投资建设有限公司签订《德化第五中学新校区工程建设项目委托建设协议书》，根据德化县人民政府专题会议纪要〔2021〕11号的布置，德化第五中学新校区工程建设项目委托乙方代为建设。2022年8月15日德化县教育局、德化县城市投资建设有限公司和厦门特房建设工程集团有限公司签订《建设工程施工合同》，签约合同价15274万元。

项目于2022年10月10日开始动工建设，2024年8月10日竣工验收并投入使用。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

项目计划于2023年1月开始动工建设，2024年12月建成投入使用。

2.阶段性目标

根据计划按期完成建设任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.绩效评价目的

通过对德化县教育局五中新校区建设项目资金进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供德化县财政局及项目单位参考应用，以强化德化县教育局五中新校区建设项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为德化县教育局五中新校区建设项目资金15275万元。绩效评价范围覆盖五中新校区建设项目决策、过程、产出和效益情况。

（二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价建设项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

（四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和德化县财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、12个二级指标、19个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等，详见附件一《德化县教育局五中新校区建设项目资金绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

1.前期准备

福建荣信会计师事务所有限公司组织专业人员，成立德化县教育局五中新校区建设项目资金绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》等文件要求，结合德化县教育局五中新校区建设项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对德化县教育局五中新校区建设项目绩效评价工作进行调研方案设计；
（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定德化县教育局五中新校区建设项目专项资金绩效评价指标体系，与德化县财政局、教育局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对德化县教育局五中新校区建设项目绩效进行分析，完成德化县教育局五中新校区建设项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询德化县财政局和教育局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《德化县教育局五中新校区建设项目资金绩效评价报告》。

三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了德化县教育局五中新校区建设项目相关资料，与德化县教育局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对德化县教育局五中新校区建设项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

德化县教育局五中新校区建设项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分89.86分，评价等级为良。

四、绩效评价指标分析

绩效评价工作小组根据《德化县财政局关于开展预算绩效项目重点评价工作的通知》等文件，对德化县教育局五中新校区建设项目进行绩效评价。德化县教育局五中新校区建设项目绩效主要从项目决策、过程、产出与效益四个方面着手进行评价，权重分别为20%、20%、30%、30%。

（一）项目决策情况（分值20分，得分17分）

1.项目立项（分值8分）
（1）立项依据充分性（分值4分）
立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
五中新校区建设项目根据《德化县发展和改革局关于德化第五中学新校区项目建议书的复函》（德发改审〔2021〕71号）和《德化县发展和改革局关于调整德化第五中学新校区可行性研究报告的复函》（德发改审〔2021〕231号）等文件立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与德化县教育局部门职责范围相符，系德化县教育局部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。本项得分4分。

（2）立项程序规范性（分值4分）
立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按照规定的程序设立，五中新校区建设项目申报预算已由财政局批复，项目概算和初步设计经《德化县发展和改革局关于德化第五中学新校区初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2021〕256号）审批，审批文件、材料符合上级文件要求。本项得分4分。

2.绩效目标（分值6分）
（1）绩效目标合理性（分值3分）
绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经查看，五中新校区建设项目绩效目标表所设定的绩效目标存在不合理情形。本项得分2分。
（2）绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经查看，五中新校区建设项目绩效目标表绩效指标存在不细化不可衡量情形。本项得分1分。

3、资金投入（分值6分）

（1）预算编制科学性（分值3分）

预算编制科学性主要考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

五中新校区建设项目总投资概算20994.29万元，经《德化县发展和改革局关于德化第五中学新校区初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2021〕256号）审查同意, 德化第五中学新校区工程预算16580万元经财政局审核，预算编制科学、合理。本项得分3分。

（2）资金分配合理性（分值3分）

资金分配合理性主要考核项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

五中新校区建设项目根据项目工程概算和预算进行资金分配，预算资金分配科学、合理。本项得分3分。

（二）项目过程情况（分值20分，得分17.86分）

1.资金管理（分值10分）

（1）资金到位率（分值3分）

资金到位率为实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=13148/15275×100%=86.07%。得分=86.07%/90%×3=2.86分。

（2）资金支付率（分值3分）

资金支付率=（项目单位实际使用资金/已到位资金）×100%。评分标准为“资金支付率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金支付率/90%×分值”。

资金支付率=项目单位实际使用资金/已到位资金×100%=13148/13148×100%=100%。本项得分3分。

（3）资金使用合规性（分值4分）
资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
检查项目经费使用情况，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度等文件规定，但存在补充协议签订时间晚于发票开具日期（2022年12月记-0065号凭证）等问题，资金符合项目用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分2分。

2.组织实施（分值10分）

（1）管理制度健全性（分值3分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

德化县城市投资建设有限公司规章制度汇编包含的财务管理制度、工程部工作制度及工作流程、工程资金管理制度、公司采购和招投标管理暂行办法等进行管理，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本项得分3分。

（2）工程项目招投标合规性（分值3分）

五中新校区建设项目通过招标程序确定施工单位，同时聘请有资质的监理单位。代建设单位对项目实施质量、进度、投资三控制管理。本项得分3分。
（3）制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

五中新校区建设项目基本遵守相关法律法规和管理制度规定，项目调整及支出调整手续完备；项目合同书等资料基本齐全并归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位。本项得分4分。
（三）项目产出情况（分值30分，得分28分）

1.产出数量（分值12分）

（1）建筑面积完成率（分值12分）

“建筑面积完成率”指标主要考核和反映项目建筑施工完成程度。评分标准为“建筑面积完成率=100%（12分）；90%≤建筑面积完成率＜100%（8分）；80%≤建筑面积完成率＜90%（4分）；建筑面积完成率＜80%（0分）”。

根据提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，实际开工日期2022年10月10日，实际竣工验收日期2024年8月9日，房建建筑面积41620.15㎡，2024年10月31日办理《中华人民共和国不动产权证书》（闽（2024）德化县不动产权第0016130号）房屋建筑面积41532.98㎡。项目已完工验收使用。

经查询，德化第五中学新校区办理工程规划许可证时建筑面积是按照设计单位提供的总平面图上的建筑面积41620.15㎡进行办理，施工过程中未发生建筑变更事宜，整个项目建筑按照施工图建设，项目完工后委托第三方测绘中介公司进行竣工规划核实报告书，完工后建筑面积为41532.98㎡，与原申报面积相差87.17㎡是因为1号楼与2号楼连廊局部位置是镂空屋面，不应计算建筑面积，设计单位计算建筑面积时未扣除该部分面积造成误差。自然资源局规划验收时，经现场查验，确认项目总建筑面积为41532.98㎡，不存在改变工规事项。综上，本项目竣工时建筑面积比原申报面积少系申报时计算错误，不存在施工过程变更减少建筑面积事项。本项得分10分。

2.产出质量（分值10分）

（1）建筑质量达标情况（分值10分）

 “建筑质量达标情况”指标旨在反映和考核项目产出质量目标的实现程度，评分标准为“项目质量全部达标得满分；存在整改情形，每一项扣1分，扣完为止”。

根据提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，实际开工日期2022年10月10日，实际竣工验收日期2024年8月9日，有提供联合竣工验收合格文书，项目质量全部达标。本项得分10分。

3.产出时效（分值8分）

产出时效通过“完成及时情况”三级指标进行评价。“完成及时情况”指标通过比较项目实际完成时间与计划完成时间，旨在反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“项目及时完工得满分，每延迟一个月扣1分，扣完为止”。

根据提供的《福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案表》，合同开工日期2022年10月15日，合同竣工日期2024年12月13日，实际开工日期2022年10月10日，实际竣工验收日期2024年8月9日，实际竣工验收日期早于合同计划竣工日期。本项得分8分。

（四）项目效益情况（分值30分，得分27分）

1.社会效益（分值7分）

社会效益通过“社会发展影响”三级指标进行评价。“社会发展影响”指标旨在反映和考核项目社会效益实现程度。评分标准为“五中新校区建设项目促进基础教育发展（4分）；五中新校区建设项目满足群众教育需求（3分）”。

德化第五中学新校区作为德化县重点建设项目，有利于带动德化县发展，项目的建设将会对德化县产生积极的社会效益。本项目主要影响因素有如下几点：

（1）对地区文化、教育、社会的影响

德化第五中学新校区建成后，将缓解德化县新寨片区的中学生就学压力，为教育发展创造条件，以满足新寨片区居民群众对优质教育资源的需求，是一项民心、民生工程，对推动德化县经济社会快速发展和社会和谐稳定有重要意义。本项目的建设，符合国家发展教育的相关政策，体现了国家、省、市、区对教育事业的重视及落实，满足了新寨片区居民群众对优质教育资源的需求，有力促进当地基础教育的发展，建成后将对德化县教育系统的发展起到积极的推进作用，具有良好的社会效益。

（2）对不同利益群体的影响

本项目的建设为学校服务地区的中学生提供更多更好的教育机会，使人们获得优质的基础性教育，为师生创造出一个科学、全面、合理、人性化的学习环境，提升人们的教育水平。项目实施后，必将促进全县教学质量的提高，进一步为德化县经济快速发展奠定结实的人才基础。实现教育均衡发展、实现公平教育为理念的项目，从长远角度看，将为泉州市输送更多高素质的专业课人才，是科教兴国战略的极好表现。因此，本项目的建设对不同群体均有积极意义。

（3）对社会服务容量和城市化进程的影响

本项目的实施将缓解德化县城区的中学生就学压力，推动义务教育资源配置，促进义务教育统筹发展。有利于增加新寨片区的文化氛围、生活品位，提升新寨片区的发展品位，提高德化县公共服务能力。

因此，项目具有良好的社会效益。本项得分7分。
2.生态效益（分值6分）

生态效益通过“环境适应性”三级指标进行评价。“环境适应性”指标主要反映和考核项目生态效益实现程度。评分标准为“
进行环境影响分析（2分）；制订防范措施（2分）；未发生影响生态环境事项（2分）”。

查询五中新校区建设项目可行性研究报告，报告中分析了环境和生态影响，并根据分析结果制订了防范措施。考虑施工期间存在噪音、灰尘等会影响周边群众生活环境，酌情扣2分，本项得分4分。

3.可持续影响（分值7分）

可持续影响通过“项目政策的持续性”三级指标进行评价。“项目政策的持续性”指标通过项目政策的持续性反映和考核长期可持续影响情况。评分标准为“根据国家法律法规等明确教育教学的各项扶持和补助政策的长期性和稳定性。具有长期性得3.5分，具有稳定性得3.5分”。

项目的建设符合德化县城市总体规划及德化县国民经济和社会发展第十三个五年规划、教育事业发展规划的要求，符合当地教育政策规划，对德化县创建“全省教育强县”和“义务教育发展基本均衡县”具有重要意义。

科教兴国战略是一项全局性、长期性、根本性的国家发展战略。其核心思想是：通过发展科学事业和教育事业，提高全民族的科学文化素质和创新能力，将科技和教育作为推动经济发展和社会进步的根本动力，从而振兴国家。其中教育是基础，将教育摆在优先发展的战略地位，为科技发展和现代化建设提供坚实的人才基础和智力支持。促进教育公平，推动义务教育优质均衡发展，缩小城乡、区域、校际差距。新校区是科教兴国战略的“微观实践”和“物质载体”，它直接对应了优先发展教育和夯实人才基础的战略要求。

五中新校区建设项目具有较好的长期性和稳定性。本项得分6分。

4.满意度（分值10分）

“满意度”指标通过“群众满意度”三级指标评价群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“群众满意度≥90%（10分）；80%≤群众满意度＜90%（8分）；70%≤群众满意度＜80%（4分）；群众满意度＜70%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到45份，问卷调查结果为群众满意度平均95.67%，大于90%，本项得分10分。

五、主要成效和存在问题

（一）主要成效

主要建设2栋6层教学楼，1栋5层教学楼，1栋3层教学楼，1栋6层综合楼，地下建筑层数1层;1栋5层餐宿楼，建筑地下层数3层;配套建设配电室、主席台、绿化景观、操场、地下室及人防工程等，办学规模为48个班，学生规模数2400人。

（二）存在问题

1.补充协议签订时间晚于发票开具日期。2022年12月记-0065号凭证，摘要：付特房五中工程款，金额：7,339,449.52元。《德化第五中学新校区项目施工合同三方补充协议(一) 》签订日期2022年11月15日，于协议相关的发票开票日期2022年10月11日，签订合同前开具发票不合理。

2.资金支付未附《项目资金拨付审批表》。2024年10月记-0034号凭证，摘要：付中天公司五中设计费，金额：601,886.79元。附件中未附《项目资金拨付审批表》，资金支付未经审批。

六、改进建议
加强资金管理，严格按照《项目建设资金管理办法》规定进行审批和审核，确保项目资金的安全与合规性。
七、其他需要说明的问题

本报告仅供德化县财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

八、附件
附件一《德化县教育局五中新校区建设项目资金绩效评价指标体系及分值表》

福建荣信会计师事务所有限公司

2025年9月28日 


