**财政性投资建设项目报审资料清单**

**一、预算**

1. 财政性投资项目评审的送审主体为行政事业单位（非临时设立机构及企业）。
2. ①送审报告（需法人签字）（详附件1）；②授权委托书（需法人签字）（详附件2）；③预（结）算送审承诺书（需法人签字）（详附件3）；④建设项目委托代建的，需建设单位出具代建说明。以上资料**各一份**。

3、①概算批复；②相关会议纪要等。

4、计算说明及施工招标文件：送审时施工招标文件如未编制完成，则应提供主要材料设备的品牌、规格、型号要求及主材询价单、拟建工程的现场三通一平情况及建设单位其他有关工程造价要求的计算说明，并加盖建设单位公章。以上资料**一式两份**。

5、审查后的施工图纸（含设计图纸、CAD电子版图纸及其他设计文件），图纸目录（详附件4）,以上资料**一式两份。**

6、预算编制单位编制的预算书及工程量清单**各一份；**如送审项目只需审核单价，则应提供招标预算书**一份**及工程量清单**两份**；本项材料应提供纸质材料及有关工程文件的电子文档光盘，其中纸质材料应按要求加盖预算编制单位的完整印章。

7、工程量计算底稿电子版及钢筋用量计算表电子版**各一份**。

1. 地质勘察报告**一式两份**。
2. 涉及大型土石方工程的项目，需提供由建设单位委托专业测量公司出具的测绘报告**一式两份**。
3. 其他与预算审核有关的资料**一式两份**。

以上资料应装订成册并附目录表，复印件、彩印件应经建设单位有关人员签字，并盖单位公章确认是否与原件相符。

**二、结算**

1、财政性投资项目评审的送审主体为行政事业单位（非临时设立机构及企业）。

2、①送审报告（需法人签字）（详附件1）；②授权委托书（需法人签字）（详附件2）；③预（结）算送审承诺书（需法人签字）（详附件3）；④建设项目委托代建的，需建设单位出具代建说明；⑤根据德委办〔2019〕74号文规定应提供的其他报审资料。以上资料**各一份**。

3、①概算批复；②相关会议纪要等。

4、施工合同及补充协议。**（应提供至少一份原件）**

5、施工招标文件。**（应提供至少一份原件）**

6、招标预算书、工程量清单、招标答疑纪要，如有工程量清单核对，应一并提供。**（应提供至少一份原件）**

7、投标文件。**（应提供至少一份原件）**

8、开标的K值。**（应提供至少一份原件）**

9、中标通知书。

10、劳保卡复印件（施工单位订立合同时及工程施工期间的）。

11、招标时的施工图纸。**（应提供至少一份原件）**

12、竣工图纸：①变更不多的工程，在原招标时的施工图纸基础上，把设计修改或签证更改的内容，逐项逐条表达出来；②如发生较大修改，而无法利用原招标的施工图纸，竣工图纸变化过程应有设计修改及签证等依据；③需经建设单位现场有关人员（至少两人）签字，并加盖公章确认是否按图纸施工；④其他有关人员如施工项目负责人、监理现场人员与总监签字应完整并加盖公章；⑤图纸目录（详附件5）。**（应提供至少一份原件）**

13、工程联系单、工程签证单、图纸会审纪要及设计修改通知单：按时间的顺序进行逐张编号。所签的内容应属实，能确认数据，有具体尺寸计算依据，有改动的痕迹应加盖校对章。有附图及影像资料均需三方签字盖章，且影像资料需提供复印件。建设单位（至少两人）、施工单位及监理单位（总监）三方签字、盖章(需盖单位公章)要完整，且建设单位、监理单位应在签证意见栏签署具体意见。**（应提供至少一份原件）**

\*工程签证单、工程联系单、设计变更单应统一编写编号及对应关系（以表格计列，详附件6）

14、施工单位的结算书(建设单位、施工单位需盖公章)、计算底稿（含钢筋计算表）及其电子文件。

15、涉及大型土石方工程、市政、园林、公路及水利工程，提供由建设单位委托专业测量公司出具的测绘报告。

16、工程地质勘探资料。

17、如有桩基，应提供具体施工记录、桩基地勘资料、汇总表及桩基竣工图纸等：建设单位（至少两人）、施工单位及监理单位（总监）三方签字（涉及岩层类别认定的，需地勘单位签章）、盖章要完整。**（应提供至少一份原件）**

18、①工程开工报告；②竣工验收报告：设计单位、建设单位、监理单位、施工单位四方签字、盖章(需盖单位公章)。

19、主材补差资料：建设单位应提供相关工程量核实表或相关施工节点。**（应提供至少一份原件）**

20、涉及税率调整应提供相关税票复印件（税票应加盖建设单位公章）。

21、合同执行情况：对甩项内容应进行详细说明。

以上资料应按相关要求提供**一式二份**，装订成册并附目录表；所有复印件、彩印件应经建设单位有关人员签字，并盖单位公章确认是否与原件相符。

附件：1.送审报告

2.授权委托书

3.预结算承诺书

4.预算图纸目录

5.结算图纸目录

6.签证单、联系单、设计变更统计表

德化县财政投资评审中心

 2022年7月29日

**附件1**

**德化县财政性资金投资建设项目工程**

**预（结）算审核送审报告**

德化县财政投资评审中心：

现根据德委办[2019]74号文等有关文件规定，将我单位负责建设的财政性资金建设项目 工程 算审核有关资料报审。具体项目概况如下表：

财政性资金投资建设项目概况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 概算批复文号 | 批复建设资金 | 送审造价（元） |
|  |  |  |

我单位对所送资料真实性、合法性、完整性负责，并符合档案管理有关要求，若有虚假、歪曲、舞弊现象，责任和后果自负，请予接收评审。

 送审单位： （盖章）

 法定代表人： （签字）

 年 月 日

**附件2**

**授权委托书**

德化县财政投资评审中心：

我单位现委托 （姓名）为我方代理人，代表我方就

 工程 算进行送审，全权办理该工程的一切预（结）算审核事宜，其法律后果由我方负责。

联系电话： ，电子邮箱： 。

 送审单位： （盖章）

 法定代表人： （签字）

 年 月 日

**附件3**

**工程预（结）算送审承诺书**

德化县财政投资评审中心：

我单位对送审的 工程 算资料进行郑重承诺：

一、我单位对送审的工程预（结）算资料的真实性、完整性及有效性负责。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我单位将承担相应的经济和法律责任。

二、我单位承诺将完整的结算资料一次性送审，审核部门在预（结）算评审过程中可不再接收任何经济性资料。确因特殊情况需增补资料的，需经审核部门确认，并在通知之日起3个工作日内一次性补齐。

特此承诺！

 送审单位： （盖章）

 法定代表人： （签字）

 年 月 日

**附件4**

**XXX工程预算图纸目录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **施工图** | **版本** | **张数** | **备注** |
| 建施 | 1#楼 | 2016.8 | 15 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 15 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 15 |  |
| 4#楼 | 2016.8 | 12 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 8 |  |
| 结施 | 1#楼 | 2016.8 | 12 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 12 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 12 |  |
| 4#楼 | 2016.8 | 8 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 6 |  |
| 水施 | 1#楼 | 2016.8 | 14 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 14 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 14 |  |
| 4#楼 | 2016.8 | 10 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 7 |  |
| 总图 | 2016.8 | 2 |  |
| 电施 | 1#楼 | 2016.8 | 14 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 14 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 14 |  |
| 4#楼 | 2016.8 | 10 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 7 |  |
| 绿施 |  | 2016.8 | 2 |  |
| 景施 | 景观园林 | 2016.8 | 8 |  |

**附件5**

**XXX工程结算图纸目录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **施工图** | **版本** | **张数** | **版本** | **张数** | **备注** |
| 建施 | 1#楼 | 2016.8 | 15 | 2018.11 | 15 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 15 | 2018.11 | 15 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 15 | 2018.11 | 15 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 8 | 2018.11 | 8 |  |
| 结施 | 1#楼 | 2016.8 | 12 | 2018.11 | 12 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 12 | 2018.11 | 12 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 12 | 2018.11 | 12 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 6 | 2018.11 | 6 |  |
| 水施 | 1#楼 | 2016.8 | 14 | 2018.11 | 14 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 14 | 2018.11 | 14 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 14 | 2018.11 | 14 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 7 | 2018.11 | 7 |  |
| 总图 | 2016.8 | 2 | 2018.11 | 2 |  |
| 电施 | 1#楼 | 2016.8 | 14 | 2018.11 | 14 |  |
| 2#楼 | 2016.8 | 14 | 2018.11 | 14 |  |
| 3#楼 | 2016.8 | 14 | 2018.11 | 14 |  |
| 配电房 | 2016.8 | 7 | 2018.11 | 7 |  |
| 绿施 |  | 2016.8 | 2 | 2018.11 | 2 |  |
| 景施 | 景观园林 | 2016.8 | 8 | 2018.11 | 8 |  |

**\*施工图版本需与招标预算审核时的图纸一致**

**附件6**

**XXX工程签证单、联系单、设计变更统计表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间 | 联系单 | 签证 | 设计变更 | 备注 |
| 1 | 2018.4.5 | 2018-001 | 001 | BG-001 |  |
| 2 | 2018.5.7 | 2018-002 | 002 | BG-002 |  |
| 3 | 2018.6.12 | 2018-003 | 003 | BG-003 |  |
| 4 | 2018.7.18 | 2018-004 | 004 | BG-004 |  |
| 5 | 2018.7.25 | 2018-005 | 005 | BG-005 |  |
| 6 | 2018.9.5 | 2018-006 | 006 | BG-006 |  |