德化县2022年度第三批次土地征收

成片开发方案（01方案）

三班镇紫云中小企业园

德化县人民政府

2022年08月

目  录

一、概述	1

（一）编制背景	1

（二）编制原则	2

（三）编制依据	3

二、编制条件	4

（一）批而未供土地和闲置土地情况	4

（二）开发区/城市新区土地利用效率情况	4

（三）已批准土地征收成片开发方案实施情况	5

三、基本情况	5

（一）成片开发位置、范围和面积	5

（二）成片开发区域基础设施条件	6

（三）实施周期	8

四、成片开发必要性和科学性	9

（一）必要性分析	9

（二）科学合理性	10

五、主要用途、实现功能及公益性用地比例	12

（一）主要用途和实现功能	12

（二）公益性用地比例	13

六、实施计划	13

七、合规性分析	14

（一）国土空间规划	14

（二）国民经济和社会发展规划、年度计划	14

（三）不占用永久基本农田和其他法律法规规定不允许占用或开发的区域	14

八、效益分析	15

（一）土地利用效益	15

（二）社会效益	15

（三）经济效益	16

（四）生态效益	16

九、征求意见情况	17

（一）征求人大代表、政协委员、社会公众和有关专家学者意见	17

（二）征求集体经济组织和村民意见	17

（三）方案公示情况	17

十、结论	18

十一、附图及附表	18

# 一、概述

## （一）编制背景

根据《自然资源部关于印发<土地征收成片开发标准（试行）>的通知》（自然资规〔2020〕5号）要求，县级以上地方人民政府应当按照《中华人民共和国土地管理法》第45条规定，依据当地国民经济和社会发展规划、国土空间规划，组织编制土地征收成片开发方案，纳入当地国民经济和社会发展年度计划，并报省级人民政府批准。

德化县位于福建省中部，泉州市西北部。德化陶瓷生产历史悠久，是我国陶瓷文化发祥地和三大古瓷都之一，是福建省十大重点出口县（市）之一、全国最大的西洋工艺陶瓷生产和出口基地。陶瓷生产是德化县支柱产业。三班镇作为德化陶瓷的发祥地之一，是德化陶瓷茶具的主产区。三班镇发展陶瓷兼具政策优势及经济环境、自然资源优势，并有良好的基础设施条件。但长期以来，三班镇陶瓷企业以家庭作坊为主，企业数量多规模小，同质化竞争激烈，极大影响了茶具产业的发展。

《德化县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》指出，“推动全产业链升级，构建以陶瓷为主导的现代产业体系”，“引导生产由制造向智造转变、产品由低端向高端转变、结构由单一向多元转变”，推动陶瓷产业“延链筑群”，“提升陶瓷产业集群”，构建“陶瓷+”生态圈。这一转变需要强化产业园对产业的支撑，推动已有产业园的园区标准化、智慧化提升，同时高水平规划建设龙浔、浔中、三班、盖德、龙门滩、国宝、雷峰等乡镇中小企业创业园，以促进园区提质增效。

本次成片开发范围位于三班镇紫云工业区内，为三班镇紫云中小企业园。开发总面积19.7529公顷，其中公益性用地面积为7.9934公顷，占比40.47%。根据《德化县三班镇总体规划修编（2017-2035年）》，三班镇空间结构为“一心一屏四区”。紫云工业区作为四区之一，主要是以陶瓷产品研发设计和制造为主的产业园区。成片开发的实施正是顺应德化县“十四五”规划中“提升陶瓷产业集群，强化产业园区支撑”而建立的中小企业园。本方案位置、面积、地类、范围准确，所涉村镇土地产权清晰，界址清楚，没有争议。

为确保成片开发顺利实施，促进土地资源节约、高效利用，促进产业发展，抓住产业发展机遇，延伸产业链条，提高当地居民就业率和提高生活水平，为陶瓷特色产业提供相应的产业用地，依据《土地管理法》、《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5号）、《福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）》相关规定，我县组织编制本次方案。

## （二）编制原则

### 1、遵守法律法规、维护公共利益原则

土地征收成片开发应遵循相关法律、法规和规程的规定，符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划、专项规划，纳入当地国民经济和社会发展年度计划，并符合国家产业政策和供地政策。土地征收成片开发要以人民为中心，为公共利益的需要，提高成片开发范围内基础设施、公共服务设施以及其他公益性用地的比例，兼顾群众的现实和长远利益，维护群众合法权益，充分征求成片开发范围内农村集体经济组织和农民的意见。

### 2、科学合理编制、确保开发必要原则

土地征收成片开发应当坚持新发展理念，立足城市（乡、镇）的长远发展，根据土地经济规律、经济社会发展和市场需求，确保开发的必要性。因地制宜，有针对性地开展编制工作，着重解决实际问题。

### 3、严格保护耕地、节约集约用地原则

土地征收成片开发应落实最严格的耕地保护制度，尽量避让优质耕地。要根据经济社会发展状况、实际用地需求、土地利用相关政策等确定成片开发范围，科学合理规划布局，优化资源配置，节约集约利用土地，提高土地利用效率。

## （三）编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正版）；

2、《中华人民共和国土地管理法实施条例》；

3、《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5号）；

4、《福建省自然资源厅关于印发〈福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）〉的通知》（闽自然资发〔2021〕3号）；

5、《福建省自然资源厅关于印发〈福建省土地征收成片开发方案编制参考指南（试行）〉的通知》（闽自然资发〔2021〕6号）；

6、《自然资源部办公厅关于印发〈国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）〉的通知》（自然资办发〔2020〕51号）；

7、《德化县城市总体规划修编》（2008-2020）；

8、《德化县三班镇总体规划修编（2017-2035年）》；

9、《德化县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

10、《德化县三班镇西片区控制性详细规划》；

11、德化县国土空间规划“三区三线”划定成果；

12、其他相关规划、法规、文件。

# 二、编制条件

## （一）批而未供土地和闲置土地情况

截至2022年7月底，德化县批而未供土地面积154.06公顷＜500公顷；2020年和2021年，德化县批而未供土地处置率分别为22.9%和23.83%。不属于“连续两年处置率低于15%”的情况，符合《福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）》规定的上报要求。

截至2022年7月底，德化县闲置土地面积12.37公顷＜50公顷；2020年和2021年，德化县闲置土地处置率分别为63.2%和35.48%，不属于“连续两年处置率低于15%”的情况，符合《福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）》规定的上报要求。

## （二）开发区/城市新区土地利用效率情况

德化县省级以上开发区福建省德化陶瓷产业园在全省2018年度到2020年度开发区土地集约利用评价排名中分别位列第23名、第20名、第56名，不存在连续三年开发区土地集约利用评价排名全省后三名的情况，符合《福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）》关于开发区土地利用效率的要求。

本次成片开发范围未涉及省级以上开发区及城市新区。

## （三）已批准土地征收成片开发方案实施情况

截止目前，德化县共有9个批次土地征收成片开发方案获得省政府批准，不存在连续两年未完成方案安排的年度实施计划的情况，符合《自然资源部关于印发〈土地征收成片开发标准（试行）〉的通知》（自然资规〔2020〕5号）要求。

# 三、基本情况

## （一）成片开发位置、范围和面积

1、成片开发位置和范围

本次成片开发涉及泉州市德化县三班镇蔡径村、三班村，共1个镇2个村及1个国有单位，不涉及省级/国家级开发区。其中蔡径村集体土地17.7371公顷，三班村集体土地0.1044公顷，国有土地1.9114公顷。具体见附表1和附图1。成片开发范围东至德化县中心城区三班组团西部，西至山体，南至县道346，北至上寮大道。

2、成片开发面积

土地征收成片开发土地总面积19.7529公顷，符合《福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）》规定“县（市）一个完整的土地征收成片开发面积一般不小于4公顷，设市区不小于6公顷”的要求。根据德化县第三次国土调查成果，本次成片开发范围涉及农用地12.6001公顷（其中：耕地0.2104公顷），建设用地7.1528公顷。

## （二）成片开发区域基础设施条件

1、道路交通

（1）对外交通

德化县交通基础设施完备，已建成的有国道355线、省道215线、泉三高速、厦沙高速公路贯穿其中。同时，随着兴泉铁路通车、政永高速永泰至德化段启动建设、途经德化的南昌至厦门高铁列入福建中长期铁路网规划，德化县将由“泉州最北”的山区县变成闽中重要交通枢纽，融入福厦泉“一小时”经济圈，联通山海的闽中区位优势进一步突显。

（2）区内交通

三班镇交通基础设施较为完善，1999年在全县率先实现通村公路全部硬化。对外交通道路主要为县道346和上寮大道，其中县道346宽度为24米，上寮大道宽度为32米。成片开发片区紧邻县道346，道路状况良好。

2、市政基础设施条件

（1）电力条件

德化县内有220kV变电站1座，主变容量180MVA；110kV变电站6座，主变总容量369MVA；35kV变电站4座，主变总容量51.5MVA。

本次成片开发区域近期由三班镇区中部现状35kV变电站提供，远期由西片区规划的110KV变电站提供。可以满足成片开发区域用电量需求。

（2）供气条件

德化县采用福建LNG作为气源。目前，片区内暂无敷设燃气管网，本次成片开发气源来自片区内已建设的LNG天然气气化站。天然气经DN200管道进入本区中压管网，可满足成片开发实施后用气需求。

（3）给水条件

三班镇目前供水由三班镇自来水厂提供，水源引自虎坑水库。片区远期用水源自德化县蒲坂水厂及配水管网工程，总规模为15万m3/d，一期工程建设规模为7.5万m3/d。给水管引自县道346与茶具城的给水干管，给水管网采用环状与支状结合，给水管主要沿规划道路东（北）侧人行道敷设，水质达到生活用水标准，可满足成片开发实施后用水需求。

- 雨污水处理条件

本次成片开发区域排水采用雨污分流。雨水管道系统采用重力流排放方式，充分利用地形、水系和场地设计标高进行合理分区，根据分散、就近和便于实施的原则，保证雨水管道以最短路线、较小管径就近接入河流或排洪渠。雨水管渠均沿规划道路东北侧机动车道下布置，可满足成片开发实施后排水需求。

德化县目前有1座中心城区污水处理厂，位于浔中镇凤洋村，主要服务范围包括盖德镇、龙浔镇、浔中镇及三班镇等片区。三班镇所有污水由污水支管收集汇入大云溪沿溪截污干管，后送至德化县污水处理厂进行统一处理。污水处理达标后方可排入周边水系。尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》中一级A排放标准。德化县城市污水处理工程总规模为6万m3/d，可满足成片开发实施后污水处理需求。

（5）防洪防涝条件

三班镇雨水按分散分片和就近排放的原则，采用排洪沟（渠）与雨水管结合的方式排放。在临山地段修建截洪沟截留山洪。片区位于镇区范围内，区内主要受山洪影响，规划本区采用20年一遇防山洪标准。

（6）通讯条件

德化县移动电话实现无盲区覆盖，可提供国内国际电话服务及各种现代化的电报、电传、无线通讯、互联网等电讯服务。

三班镇现有一处电信局，无邮政局所。德化县有1座邮政支局，位于浔北路，有线电视综合服务和通信管网满足要求。

## （三）实施周期

综合考虑当地社会经济发展状况等因素，本次成片开发方案计划实施周期为3年（2022 -2024年）。

# 四、成片开发必要性和科学性

## （一）必要性分析

1、促进德化陶瓷产业转型升级的需要

根据“十四五”规划要求，德化正在构建以陶瓷为主导的现代产业体系。借助有力支持的政策环境，德化县充分发挥本地区位、经济、自然环境、历史优势，把握陶瓷产业升级的新机遇，打造出一批具有竞争力的陶瓷产业园区和具有影响力的产业品牌，促进园区提质增效，推动企业“退城入园”，加快“腾笼换鸟”。园区建立后，将依托本地传统瓷艺技术，将传统的日用瓷生产制造向文化创意产品延伸，增强产品的艺术附加值，同时大力拓展陶瓷运用市场，将中国传统文化元素运用于产品的创新研发设计。本次成片开发正是符合省政府相关规定、符合德化县“十四五”规划而建设的中小企业园区，有助于德化县陶瓷产业的升级，有利于陶瓷产业的可持续发展。

- 2、整合陶瓷小作坊，排除安全隐患，扩大产业规模，促进三班经济实力发展的需要

三班镇现有陶瓷企业以家庭作坊为主，企业经济规模偏小、产业层次低、经济转型压力大，且厂区多数为集生产车间、货物仓库、员工办公住宿为一体的三合一厂房，缺乏严格的安全管理制度和措施，安全隐患较多，行业整合刻不容缓。三班镇紫云中小企业园正是以陶瓷产品研发设计和制造为主的产业园区,园区的建设有助于整合周边三合一厂房，排除安全隐患；有利于三班镇陶瓷企业抱团发展，企业升级转型；有利于推动产业规模扩大，创建属于本地的茶具品牌，推出新型、高附加值的产品，做大做强产业链。成片开发实施可有效推动企业分工精细化，提高专业化程度，提高生产效率，吸引园区外的技术、资本和劳动等经济资源向中小企业园集中，这将增强三班经济实力，进而提高德化的经济增长速度。

3、盘活土地资源，提高土地利用集约化水平

本次成片开发区域原为丘陵山地，用地零碎，建设用地分布散乱无秩序，土地利用不够充分，土地集约性较低，对土地资源日益紧张的城市建设区来说，是一种资源的浪费。本次成片开发区域紧邻县道346，与国道355距离仅2公里，地理位置优越，交通便利。成片开发统筹区域内可开发用地，盘活土地资源，规划建设规范化的中小企业园，可将土地这一稀缺资源的空间利用发挥到最大化。通过成片开发的实施，合理配置土地资源，将大幅度提升其原有价值，并带动周边土地的开发。

## （二）科学合理性

1、科学性分析

（1）选址合理

本次成片开发位于德化陶瓷生产重镇三班镇。片区紧邻县道346，交通运输便捷且周边有丰富优质的瓷土资源，区位条件较好。供水、供电、通讯等基础配套设施齐全，片区满足安全、卫生、消防、环保等建设条件的要求，选址科学合理，适宜成片开发。项目建成之后将推动周边区域经济快速发展，为地方经济的发展做出贡献。

（2）产业发展方向合理

本次成片开发位于三班镇紫云工业区，是以陶瓷产品研发设计和制造等为主的中小企业园，符合紫云工业园的产业园功能定位。产业发展方向符合《德化县三班镇总体规划修编（2017-2035）》中重点发展陶瓷产业、文化创意产业、商贸等城市功能的要求，也是德化县重点发展的产业类型。

(3)布局合理

本次成片开发根据园区陶瓷产业特性，工业用地主要为二类工业用地。城镇道路用地主要服务于成片开发区域内的生产建设，可以满足片区内交通运输需求。供燃气用地位于片区西南侧，可满足片区用气需求。防护绿地位于工业用地及供燃气用地周边，对减少噪音污染与粉尘具有一定作用。

- 环境合理性分析

德化陶瓷目前主要采用电气制陶，废气、噪音问题较小，主要环境影响因素为水及土壤。

（1）水环境影响评估

德化县人民政府承诺在土地开发利用、规划等过程中，将严格按照相关法律法规，积极落实水环境保护措施，确保满足周边及下游水环境质量与安全要求。陶瓷制造业废水排放量大，但废水中的污染物组成相对简单，大多为瓷土及其他悬浮颗粒。为避免原材料浪费及污染，规划投建污水处理系统，通过将废水导流到沉淀塔、沉淀池，添加沉淀剂后，让污水水、泥分离，最后瓷土回收，废水澄清，避免浪费。大型企业按要求必须配套完善环保处理设施、设置标准化敞亮式的废水排放口，中小企业产生的废浆渣则进行统一收集、运输、处置，确保陶瓷企业的生产废水、废浆、废渣全流程污染控制。成片开发实施后，将完善市政管网配套，严格执行雨污分流制，建设城市污水统一处理设施，生活污水处理率、工业废水处理率、工业废水达标率各规划期均要求达到100%。确保地块开发建设对地表水环境影响处于低水平。

（2）土壤环境影响评估

本次开发涉及土地变更为工矿用地，根据要求，在土地征收后，将严格按照《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第七条要求，开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，积极落实生态环境保护措施，确保周边生态环境质量与安全要求。同时，依照《中华人民共和国土壤污染防治法》相关规定，对开发建设过程中剥离的表土，单独收集和存放，符合条件无污染的，优先用于土地复垦，土地改良、造地和绿化等，禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦。

- 五、主要用途、实现功能及公益性用地比例

## （一）主要用途和实现功能

本次成片开发用地总面积为19.7529公顷，主要用途为工业用地。具体情况如下：

- 工矿用地：面积11.7595公顷，具体为工业用地。实现功能：建设厂房，扩大产业规模、促进经济发展。

2、公用设施用地：面积3.0462公顷，具体为供燃气用地。实现功能：燃气供应站。

3、绿地与开敞空间用地：面积2.2671公顷，具体为防护绿地。实现功能：建设边坡、护坡防护绿地，减少粉尘及噪声。

4、交通运输用地：面积2.6801公顷，具体为城镇道路用地。实现功能：建设片区内道路，完善交通设施。

## （二）公益性用地比例

本次成片开发规划公益性用地，包括防护绿地、城镇道路用地、供燃气用地3类，面积合计7.9934公顷，占用地总面积的40.47%，符合自然资规〔2020〕5号文公益性用地占比一般不低于40%的规定。

# 六、实施计划

本次成片开发用地总面积19.7529公顷，其中涉及已完成实施面积3.3398公顷，故拟安排实施项目面积16.4131公顷，计划实施周期为2022-2024年，3年内实施完毕。其中2022年实施面积2.7535公顷，完成比例16.77%；2023年实施面积6.4695公顷，完成比例39.42%；2024年实施面积7.1901公顷，完成比例43.81%。具体见附表4开发时序和年度实施计划统计表。

# 七、合规性分析

## （一）国土空间规划

本次成片开发范围位于城镇开发边界的集中建设区。德化县人民政府承诺方案获批后，将本次成片开发方案统筹纳入正在编制的国土空间规划及“一张图”，并符合规划管控要求。

## （二）国民经济和社会发展规划、年度计划

本次成片开发符合《德化县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出的“推动全产业链升级，构建以陶瓷为主导的现代产业体系，引导生产由制造向智造转变、产品由低端向高端转变、结构由单一向多元转变”的发展定位和要求，有利于加快现行国民经济和社会发展规划目标、任务的完成，方案已纳入德化县2022年国民经济和社会发展年度计划。相关证明材料见附件。

## （三）不占用永久基本农田和其他法律法规规定不允许占用或开发的区域

经核实，本次成片开发不涉及占用永久基本农田、生态保护红线、饮用水水源保护区等其他法律法规规定不允许占用或开发的区域，符合《福建省自然资源厅关于印发〈福建省土地征收成片开发方案报批实施细则（试行）〉的通知》（闽自然资发〔2021〕3号）的要求。

本次成片开发不涉及历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑，不存在50年以上的建筑物，符合《福建省人民政府办公厅关于加强历史文化名城名镇名村传统村落和文物建筑历史建筑传统风貌建筑保护利用九条措施的通知》（闽政办〔2020〕53号文）要求。

- 八、效益分析

本次成片开发的建设将对德化县及三班镇的城市建设和社会发展产生积极影响，对社会经济的可持续发展能够起到良好的推动作用。

- （一）土地利用效益

本次成片开发区域原有土地利用不够充分，集约度不足。通过本次土地成片综合开发，合理安排建设用地规模、结构和布局，考虑土地产出最大化、工程造价成本最小化，规划区内建筑高度限高24米，建筑系数为40%，容积率1.0-3.0，工业用地每公顷投资达到2550万元，满足《福建省工业项目建设用地控制指标（2013年本）》中非金属矿物制品业每公顷投资≥1088万元的要求，土地投资强度较高。

- （二）社会效益

本次成片开发社会效益显著。可增加就业机会约500个，大大缓解本地居民及外来务工人员就业压力，提高收入，维护社会和谐、稳定发展。根据国家产业结构调整指导目录，要求禁止类、限制类工业项目不予入园，吸引生态环境效益好、经济效益好、技术含量高、能够形成工业园内部生态产业链的工业企业入园，维持工业园高质量可持续发展。通过加快市政公建设施的集中配套，对改善区域环境，提升区域品质，带动区域经济发展起到促进作用。

- （三）经济效益

本次成片开发区域内拟引进陶瓷为主的中小企业，涵盖陶瓷产业、电商等类型，预计可吸引投资3亿元，可实现工业年产值约3.6亿元，每年可产生利税约3600万元。项目的实施可进一步壮大三班镇经济实力，对促进产业发展，带动产业升级，加快德化县社会经济发展、增加政府财政收入，构建和谐社会都将起到积极的推动作用。

## （四）生态效益

本次成片开发致力于建设环境友好型产业园区，生态效益明显。成片开发充分考虑生态效益，不占用永久基本农田，不涉及生态保护红线和饮用水源保护地。对不符合产业规划、环境污染严重、资源消耗高的项目不予准入，引导企业节能降耗、降本增效。片区有防护绿地2.2671公顷，有利于净化空气，防止水土流失，改善片区生态环境质量。同时，本次成片开发注重环境保护措施。在施工期间，对产生的废气、废水、固废等污染物进行无害化排放处理。在项目建成后，控制生产过程中排放的污染物对环境造成的污染，采用清洁生产工艺流程，执行严格的污染物的处理和排放标准，将有效消除或减少对周边生态环境的不良影响。

- 九、征求意见情况

## （一）征求人大代表、政协委员、社会公众和有关专家学者意见

2021年9月8日，德化县人民政府通过书面征询意见方式，共征集专家3人、人大代表3人、政协委员4人，社会公众和县发改局、住建局、工信商务局、林业局、泉州市德化生态环境局等相关部门、项目所在村村民意见，共收集到意见建议28份。经充分征询，均同意本方案。相关意见建议已落实到方案中。详见附件。

## （二）征求集体经济组织和村民意见

- 德化县已于2021年9月17日发函征求成片开发范围内村集体经济组织和村民的意见。

2021年9月23日，在方案涉及的蔡径村组织召开村民代表会议，应到村民代表36人，参会村民代表35人，35人同意成片开发方案，比例为97.22%；2021年9月23日，在方案涉及的三班村组织召开村民代表会议，应到会村民代表57人，参会村民代表48人，48人同意成片开发方案，比例为84.21%。

2个村均达到三分之二以上村民代表同意的规定，均取得同意本次土地征收成片开发方案意见函。详见附件。

## （三）方案公示情况

根据各界意见以及成片开发范围内村集体经济组织和村民意见，修改方案后，德化县于2022年8月5日至2022年8月15日将成片开发方案公示在德化县人民政府信息网站，并于2022年8月5日至2022年8月15日将成片开发方案相关内容张贴于三班镇蔡径村、三班村村务公告栏，公示时间均超过5个工作日。公示期间，未收到任何意见、建议和反馈。

- 十、结论

本次成片开发位于德化县三班镇蔡径村、三班村。成片开发位置、面积和范围准确，土地产权清晰，界址清楚，没有争议。本次成片开发方案符合国民经济和社会发展规划、国土空间规划、专项规划，已纳入国民经济和社会发展年度计划，符合部省规定的标准，做到了保护耕地、维护农民合法权益、节约集约用地、保护生态环境，能够促进经济社会可持续发展。

- 十一、附图及附表

附表2 地块用途、面积及实现功能统计表

单位：公顷、%

| 序号 | 土地用途 |  | 拟用地面积 | 占比 | 实现功能 | 是否公益 性用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级类 | 二级类 |  |  |  |  |
| 1 | 工矿用地 | 工业用地 | 11.7595 | 59.53 | 建设厂房，扩大产业规模、促进经济发展 | 2 |
| 2 | 公用设施用地 | 供燃气用地 | 3.0462 | 15.42 | 燃气供应站 | 1 |
| 3 | 绿地与开敞空间用地 | 防护绿地 | 2.2671 | 11.48 | 建设边坡、护坡防护绿地，减少粉尘及噪声 | 1 |
| 4 | 交通运输用地 | 城镇道路用地 | 2.6801 | 13.57 | 建设片区内道路，完善交通设施 | 1 |
| 合计 |  |  | 19.7529 | 100 | 公益合计占比 | 40.47 |

注:  1.土地用途：按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》进行划分，应与国土空间规划成果相衔接；

- 实现功能：简要说明拟进行的生产经营活动；

- 占比：为拟用地面积占土地征收成片开发范围面积的比例；

- 是否公益性用地：公益性用地填“1”、非公益性用地填“2”，并在本列合计行填写公益性用地合计占比。

附表3 拟建设项目统计表

单位：公顷

| 序号 | 项目名称 | 土地用途 | 用地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业用地 | 工业用地 | 11.1929 |
| 2 | 燃气供应站 | 供燃气用地 | 0.5537 |
| 3 | 防护绿地 | 防护绿地 | 2.0920 |
| 4 | 城镇道路用地 | 城镇道路用地 | 2.5745 |
| 合计 |  |  | 16.4131 |

注：按拟建设项目统计；用途统计应与附表 2 二级类一致。

附表4 开发时序和年度实施计划统计表

单位：公顷、%

| 实施总面积 | 2022年 |  | 2023年 |  | 2024年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成面积 | 比例 | 完成面积 | 比例 | 完成面积 | 比例 |
| 16.4131 | 2.7535 | 16.77 | 6.4695 | 39.42 | 7.1901 | 43.81 |

注：实施总面积与附表3合计面积一致。