
德发改审〔2021〕201号

德化县发展和改革局关于龙浔镇2021年便民停车场
项目可行性研究报告的复函
德化县龙浔镇人民政府：

你镇报来的《龙浔镇人民政府关于申请审批龙浔镇2021年便民停车场项目可行性研究报告的函》（德龙政函〔2021〕34号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目可行性研究报告，现将有关事项函复如下：
一、项目名称：龙浔镇2021年便民停车场项目。
二、建设地点：德化县龙浔镇宝美村、丁墘村、丁溪村。
三、建设规模及主要建设内容：项目规划用地44162平方米（66.24亩），主要内容包括建设综合服务用房(包括监控室、岗亭、休息室及相关配套用房)、公交始末站、停车坪及回车道、充电桩(包括雨棚)、照明、绿化、给排水、围墙、电子安防系统、交通设施工程等建设。
四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资3500万元，其中建安工程费3049.86万元，工程建设其他费283.47万元，基本预备费166.67万元。资金来源：财政拨款及自筹。

五、建设期限：2022年3月-2023年9月。
六、项目编码：2109-350526-04-01-576122。
七、建设性质：新建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（编号：350526202110079）；深圳群伦项目管理有限公司编制的《龙浔镇2021年便民停车场项目可行性研究报告》文本。

请据此批复抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。
德化县发展和改革局
2021年9月30日
	抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、交通局、陶管会、统计局，存档。


PAGE  
1

