德发改审〔2021〕246号

德化县发展和改革局关于瓷圣·何朝宗文化

公园项目建议书的复函

德化县陶鑫建设发展有限公司：

你司报来的《关于申请审批瓷圣·何朝宗文化公园项目建议书的函》（德陶鑫〔2021〕16号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：瓷圣·何朝宗文化公园。

二、建设地点：德化县浔中镇后所村、乐陶村。

三、建设规模及主要建设内容：本项目规划总用地面积为149.748亩（其中地块一101.565亩、地块二30.4065亩、地块三17.7765亩）详见用地勘测定界图。建设内容包括纪念馆（仅建设框架）、进园道路、广场、何朝宗故居保护及周边绿化、林相改造（不超过15%）、公园绿化、停车场建设、场地整理、边坡处理、陶瓷文化元素及其他配套设施等工程。

四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资6500万元。资金来源：财政拨款。

五、建设期限：2022年6月-2025年6月。

六、项目编码：2109-350526-04-01-818505。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。

德化县发展和改革局

2021年11月4日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、文旅局、交通局、统计局，存档。