
德发改审〔2022〕159号
德化县发展和改革局关于调整盖德镇小微企业创业园
A区配套基础设施项目初步设计暨概算的复函
德化县盖德镇人民政府：

你镇报来的《盖德镇人民政府关于申请调整盖德镇小微企业创业园A区配套基础设施项目初步设计暨概算的函》（盖政〔2022〕137号）及附件收悉。鉴于土地、林地报批费用及征地拆迁费用增加，投资额增幅较大，经审查，原则同意调整该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：
一、项目名称：盖德镇小微企业创业园A区配套基础设施项目。
二、建设地点：德化县盖德镇盖德村、下寮村。
三、建设规模及主要建设内容：建设盖德镇小微企业创业园A区的规划一路、规划二路、支一路、支二路、支三路等5条道路，规划一路道路等级为城市主干路，规划二路道路等级为城市次干路，支一路、支二路等道路等级均为城市支路，道路红线宽度为8～16米，道路总长约1448.31米，采用水泥混凝土路面。主要建设内容包括场地平整工程（含防护绿地工程）、道路工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、绿化工程等。社会停车场：建设内容包括土方工程、停车场工程、绿化工程等。休闲活动广场：主要建设水景工程，并配套绿地、广场及道路铺装、水工程、电力工程（含照明）等。
四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资9430.71万元，其中工程费用4999.36万元，工程建设其他费用458.46万元，基本预备费用272.89万元、征地拆迁费1800万元，土地报批费1600万元，林地报批费300万元。资金来源：争取上级补助及自筹。
五、建设期限：2022年7月-2023年12月。
六、项目编码：2104-350526-04-01-857519。
七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。
审批要件：建盟设计集团有限公司重新编制的《盖德镇小微企业创业园A区配套基础设施项目初步设计》和《概算书》文本。
本复函与原批文《德化县发展和改革局关于盖德镇小微企业创业园A区配套基础设施项目初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2021〕254号）内容有不一致的，以此份为准。
请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。
德化县发展和改革局
2022年7月27日
	抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、交通局、水利局、文旅局、统计局，存档。


PAGE  
1

