德发改审〔2022〕170号

**德化县发展和改革局关于德化县美湖镇小尤溪流域生态廊道**

**可持续发展工程项目建议书暨可行性研究报告的复函**

德化县美龙投资建设有限公司：

 你司报来的《关于申请审批德化县美湖镇小尤溪流域生态廊道可持续发展工程项目建议书暨可行性研究报告的函》（美龙〔2022〕1号）及附件收悉。经有关专家进行评审，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县美湖镇小尤溪流域生态廊道可持续发展工程。

二、项目建设地点：德化县美湖镇。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟建设生态护岸8公里，生态步道5公里，新建生态隔离带0.05平方公里。

四、项目总投资及资金来源：工程建设项目估算总投资1415万元人民币，其中建安工程费1155万元，工程建设其他费200万元，基本预备费60万元。资金来源：争取上级资金补助及自筹。

五、建设性质：新建。

六、建设期限：2022年9月至2024年8月。

七、项目编码：2208-350526-04-01-797862。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；国正联工程技术咨询有限公司编制的《德化县美湖镇小尤溪流域生态廊道可持续发展工程可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2022年8月26日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、文旅局、城管局、统计局，存档。 |