
德发改审〔2022〕197号

德化县发展和改革局关于德化县紫洋陶瓷科技文化

产业园一期文化展览项目建议书的复函
德化工业园区开发投资公司：
    你司报来的《关于申请审批德化县紫洋陶瓷科技文化产业园一期文化展览项目建议书的函》（德园投〔2022〕25号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下。
一、项目名称：德化县紫洋陶瓷科技文化产业园一期文化展览项目。

二、建设地点：德化县雷峰镇朱紫村。
三、项目建设规模和主要建设内容：项目拟用地面积3.6752公顷，主要建设综合楼、文化馆、展览馆、图书馆、室外配套布展场地、停车场等服务配套设施。
四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资39257.63万元。资金来源：争取上级资金补助及财政拨款。
五、项目编码：2206-350526-04-01-608862。
六、建设期限：2022年12月至2024年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。
德化县发展和改革局
2022年10月9日
	抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、文旅局、城管局、统计局，存档。


PAGE  
2

