德发改审〔2022〕223号

德化县发展和改革局关于厦门大学国家大学科技园

（德化园）项目建议书的复函

德化县陶鑫建设发展有限公司：

你司报来的《关于申请审批厦门大学国家大学科技园

（德化园）项目建议书的函》（德陶鑫〔2022〕44号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：厦门大学国家大学科技园（德化园）。

二、建设地点：德化县中心城区西南部大坂片区。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目总用地面积713315.33平方米，其中：城镇道路用地面积34907.66平方米、防护绿地用地面积678407.67平方米。项目主要建设内容为场地平整工程（含防护绿地工程）、道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程照明工程以及绿化工程等。

四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资55756.10万元。资金来源：财政拨款及自筹。

五、项目编码：2211-350526-04-01-366772。

六、建设期限：2023年6月至2025年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。

德化县发展和改革局

2022年11月22日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、文旅局、统计局，存档。