德发改审〔2022〕226号

德化县发展和改革局关于调整瓷圣·何朝宗文化

公园可行性研究报告的批复

德化县陶鑫建设发展有限公司：

你司报来的《关于申请调整瓷圣·何朝宗文化公园可行性研究报告的报告》（德陶鑫〔2022〕47号）及附件收悉。鉴于设计方案变化，投资额增加较大，经审查，原则同意调整该项目可行性研究报告，现将有关事项批复如下：

一、项目名称：瓷圣·何朝宗文化公园。

二、建设地点：德化县浔中镇后所村、乐陶村。

三、建设规模及主要建设内容：本项目规划总用地面积为83837.38平方米，其中寻根溯源（A区）11790.90平方米、朝宗瓷艺（B区）26588.28平方米、万瓷朝宗（C区）14496.06平方米、百瓷争鸣（D区）23949.88平方米、传承创新（E区）5757.03平方米。本次建设内容包括A区、B区、C区、D区、E区的园路、绿化、建筑物（公厕、茶室）、构筑物（亭、廊、雕塑等）、给排水、电气、智能化、雕塑、过街人行天桥、地下过街通道、过河人行天桥、故居修缮等工程项目。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资10399.31万元，其中建安工程费7432.54万元，工程建设其他费2471.57万元，基本预备费495.21万元。资金来源：财政拨款。

五、建设期限：2023年1月-2025年12月。

六、项目编码：2109-350526-04-01-818505。

七、建设性质：新建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（编号：350526202100105）；悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司重新编制的《瓷圣·何朝宗文化公园可行性研究报告》文本。

原批文《德化县发展和改革局关于瓷圣•何朝宗文化公园可行性研究报告的批复》（德发改审〔2021〕274号）作废。

请据此批复抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2021年11月30日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、文旅局、交通局、统计局，存档。