德发改审〔2022〕237号

德化县发展和改革局关于德化县城市燃气管道等老化更新改造工程项目（一期）项目建议书

暨可行性研究报告的复函

德化县城市管理局：

你局报来的《关于申请批准德化县城市燃气管道等老化更新改造工程项目（一期）项目建议书暨可行性研究报告的函》（德城管函〔2022〕204号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县城市燃气管道等老化更新改造工程项目（一期）。

二、建设地点：德化县城关。

三、项目建设规模和主要建设内容：燃气立管改造2.8公里，加装燃气安全自闭阀1.5万个。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投386万元。资金来源：争取上级资金补助及自筹。

五、项目编码：2212-350526-04-05-838944。

六、建设期限：2023年1月至2024年12月。

七、建设性质：改建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；新地能源工程技术有限公司编制的《德化县城市燃气管道等老化更新改造工程项目（一期）可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2022年12月30日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、工信商务局、交通局、统计局，存档。