德发改审〔2023〕3号

德化县发展和改革局关于申请转报闽江防洪提升工程

德化段一期可行性研究报告的请示

泉州市发展和改革委员会：

为进一步提升和完善闽江防洪提升工程德化段一期沿线乡镇的防洪排涝能力，保障人民生命财产安全和社会经济可持续发展，拟由德化县防洪工程建设有限公司投资建设闽江防洪提升工程德化段一期项目工程，该项目可行性研究报告已由福建省建江水利水电设计咨询有限公司编制完成，现向钧委申请转报该项目可行性研究报告。有关情况如下：

一、项目名称：闽江防洪提升工程德化段一期。

二、项目建设地点：工程涉及德化县龙浔镇英山村、浔中镇石山村、三班镇（三班村、奎斗村）、上涌镇曾坂村、水口镇湖坂村和雷峰镇长基村，共涉及6个乡镇，7个行政村，建设范围为闽江流域大樟溪上游德化浐溪、涌溪、丁溪、双芹溪支流和大云溪支流等部分河段。

三、项目建设规模与主要建设内容：建设防洪堤总长8.368公里，其中新建堤防长4.603公里，新建护岸长3.717公里，加高旧堤长0.048公里；新建穿堤排水管26座。

四、建设性质：新建。

五、建设单位：德化县防洪工程建设有限公司。

六、建设期限：施工工期24个月。

七、项目编码：2208-350000-04-01-354948。

八、项目总投资及资金来源：项目估算总投资18506.74万元，其中：工程部分静态总投资14389.91万元，建设征地和移民安置补偿静态总投资3161.16万元，水土保持工程静态总投资562.16万元，环境保护工程静态总投资393.51万元。资金来源：争取上级资金补助及财政拨款。

妥否，恳请钧委给予审查批复。

附件: 1.闽江防洪提升工程德化段一期可行性研究报告；

2.福建省水利厅关于闽江防洪提升工程德化段一期可行性研究报告的审查意见（闽水审批〔2023〕3号）。

联系人：张正辉，电话13328860159

德化县发展和改革局

2023年1月16日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、水利局、住建局、交通局、统计局，存档。