德发改审〔2023〕23号

德化县发展和改革局关于瓷艺城夜景及商街提升工程

可行性研究报告、初步设计暨概算的复函

德化县瓷艺城投资建设有限公司：

你司报来的《关于申请审批瓷艺城夜景及商街提升工程可行性研究报告、初步设计暨概算的函》（德瓷艺城投〔2023〕2号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设及其可行性研究报告、初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：瓷艺城夜景及商街提升工程。

二、建设地点：德化县丁溪村（德化县国际陶瓷艺术城内）。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟对瓷艺城内夜景及商业街进行提升，主要建设内容包括入口、街面、天幕、互动设施、整体陈设、夜景、整体软质环境（花、草、树及水体等）、功能性设施（休息座椅、垃圾箱、广告标识、庭院灯、移动设施等）、雕塑、小品，以及休闲康体设施环境布置和其他构筑物的艺术处理优化商业购物休闲功能。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资3587.08万元，其中建安工程费2876.02万元，工程建设其他费540.25万元，预备费170.81万元。资金来源：财政拨款。

五、建设期限：2023年2月至2025年2月。

六、项目编码：2209-350526-04-01-178425。

七、建设性质：改建。

八、节能专编：原则同意该项目的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、根据可行性研究报告中社会稳定风险评估专篇，该项目属于低风险项目，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增建设用地说明；国正联工程技术咨询有限公司编制的《瓷艺城夜景及商街提升工程项目建议书暨可行性研究报告》；中城建（福建）建筑设计研究院有限公司编制的《瓷艺城夜景及商街提升工程初步设计》；福建精品建设工程有限公司《瓷艺城夜景及商街提升工程概算书》文本。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2023年2月24日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、水利局、统计局，存档。