德发改审〔2023〕75号

**德化县发展和改革局关于德化县三班、水口、葛坑林业**

**工作站标准化林业工作站建设项目项目建议书**

**暨可行性研究报告的复函**

德化县林业局：

你局报来的《关于申请审批德化县三班、水口、葛坑林业工作站标准化林业工作站建设项目项目建议书暨可行性研究报告的函》（德林函〔2023〕7号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

1. 项目名称：德化县三班、水口、葛坑林业工作站标准化林业工作站建设项目。
2. 建设地点：德化县三班镇、水口镇、葛坑镇。

三、建设规模及主要建设内容：拟对德化县三班、水口、葛坑林业工作站进行标准化林业工作站建设，总建筑面积1674.7平方米（三班林业站612平方米、水口林业站560平方米、葛坑林业站502.7平方米），主要包括站房建设、办公设备、工具车辆、工作器械、内部管理、职能作用等建设。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资218.79万元，其中工程费用161.62万元、建设工程其他费用40.96万元、 基本预备费用16.21万元。资金来源：争取上级资金补助及自筹。

五、建设期限：2023年4月-2024年4月。

六、项目编码：2304-350526-04-02-625210。

七、项目性质：新建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增建设用地说明；千亿设计集团有限公司编制的《德化县三班、水口、葛坑林业工作站标准化林业工作站建设项目可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2023年4月18日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、公安局、自然资源局、住建局、生态环境局、交通局、水利局、统计局，存档。 |