德发改审〔2023〕279号

德化县发展和改革局关于调整龙浔消防救援站迁建

项目可行性研究报告的复函

德化县城镇开发建设有限公司：

你司报来的《关于申请调整龙浔消防救援站迁建项目可行性研究报告的函》（德房产开发〔2023〕40号）及附件收悉。鉴于建设方案调整，投资额增加较多，经审查，原则同意调整该项目可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：龙浔消防救援站迁建项目。

二、建设地点：德化县龙浔镇凤曙小区安置地东南侧。

三、项目建设规模和主要建设内容：规划用地面积约8698.2平方米，总建筑面积5141.57平方米，按一级消防站建设。主要建设办公综合楼3987.86平方米，门卫45.98平方米，地下消防及生活泵房311.74平方米，山岳救援训练基地635.73平方米，训练塔141.74平方米，绿化率35.01%，容积率0.56，以及相关配套工程建设。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资5612.26万元，其中建安工程费4854.58万元，工程建设其他费490.43万元，基本预备费267.25万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2201-350526-04-01-807028。

六、建设期限：2024年1月至2026年12月。

七、建设性质：新建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的建设项目用地预审与选址意见书（用字第350526202200067号）；德化县住建局与德化城建集团有限公司签署的《龙浔消防救援站迁建项目建设管理协议书》、福建全过程工程咨询有限公司重新编制的《龙浔消防救援站迁建项目可行性研究报告》文本。

原批文《德化县发展和改革局关于龙浔消防救援站迁建项目可行性研究报告的复函》（德发改审〔2022〕144号）作废。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2023年11月10日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、应急局、统计局，存档。