德发改审〔2023〕320号

**德化县发展和改革局关于城东四期古洋社区活动**

**中心项目建议书的复函**

德化县陶鑫建设发展有限公司：

你司报来的《关于申请审批城东四期古洋社区活动中心项目建议书的函》（德陶鑫〔2023〕51号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：城东四期古洋社区活动中心。

二、建设地点：德化县龙门滩镇苏洋村。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目用地面积0.5832公顷，总建筑面积3799.2平方米，主要建设内容包括社区活动中心大楼土建工程建设以及供配电工程、给排水工程、室外工程等附属工程建设。

四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资2322.57万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2308-350526-04-01-720956。

六、建设期限：2023年11月至2025年11月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。

德化县发展和改革局

2023年11月17日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、城管局、统计局，存档。 |