德发改审〔2023〕326号

德化县发展和改革局关于龙浔消防救援站迁建

项目初步设计暨概算的复函

德化县城镇开发建设有限公司：

你司报来的《关于申请审批龙浔消防救援站迁建项目初步设计暨概算的函》（德房产开发〔2023〕41号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：龙浔消防救援站迁建项目。

二、建设地点：德化县龙浔镇凤曙小区安置地东南侧。

三、项目建设规模和主要建设内容：规划用地面积约8698.2平方米，总建筑面积5141.57平方米，绿化率35.01%，容积率0.56，按一级消防站建设。项目包括房屋建筑工程（含门卫、综合楼、训练塔、地下消防及水泵房、山岳救援训练楼）、水电工程、消防工程、智能化工程，以及配套建设给排水、挡墙、围墙、道路、绿化等室外设施。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资5300.3636万元，其中建安工程费4575.9775万元，工程建设其他费471.9878万元，基本预备费252.3983万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2201-350526-04-01-807028。

六、建设期限：2024年1月至2026年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：北京炎黄联合国际工程设计有限公司编制的《龙浔消防救援站迁建项目初步设计》《概算书》文本。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2023年11月20日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、应急局、统计局，存档。