德发改审〔2024〕18号

**德化县发展和改革局关于登瀛街（境头墩至碧桂园）**

**道路工程初步设计暨概算的复函**

德化县城市管理局：

 你局报来的《关于审批登瀛街（境头墩至碧桂园）道路工程初步设计暨概算的函》（德城管函〔2024〕1号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：登瀛街（境头墩至碧桂园）道路工程。

二、建设地点：德化县龙浔镇丁溪村。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目规划用地面积0.4435公顷，拟对登瀛街（境头墩至碧桂园）道路进行修建，新建道路总长约221.85米，道路红线宽度20米，双向四车道，设计车速30千米每小时，道路等级为城市次干道。主要包括道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、电力工程、通信工程、照明工程等。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资575.69万元，其中建安工程费500.25万元，工程建设其他费48.02万元，基本预备费27.41万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2312-350526-04-01-210039。

六、建设期限：2024年1月至2024年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：福建百禾市政建筑设计有限公司编制的《登瀛街（境头墩至碧桂园）道路工程初步设计（含概算）》文本。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年1月25日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、交通局、水利局、统计局，存档。 |