德发改审〔2024〕157号

德化县发展和改革局关于调整福建省日用陶瓷产品质量监督检验中心提升建设国家质检中心工程可行性

研究报告、初步设计暨概算的复函

德化县市场监督管理局：

你局报来的《关于申请调整福建省日用陶瓷产品质量监督检验中心提升建设国家质检中心工程可行性研究报告、初步设计暨概算的函》（德市监函〔2024〕86号）及附件收悉。鉴于建设方案变化，投资额相应增加，经审查，原则同意调整该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：福建省日用陶瓷产品质量监督检验中心提升建设国家质检中心工程。

二、建设地点：德化县浔中镇学府路。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟对原德化县规划展示馆进行改造，建筑面积6220.2平方米，项目总规划面积3842.1平方米。项目分两层，一楼实验室面积1131.3平方米、二楼实验室及办公面积2710.8平方米。项目包括装修工程、实验台柜工程、给排水工程、强弱电工程、智能化工程、废气排风系统工程、空调系统工程、消防系统改造工程、实验室集中供气工程、新增电梯工程等相关配套项目。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资3257.86万元，其中建安工程费1106.99万元，设备购置费用1892.27万元，工程建设其他费163.71万元，基本预备费94.89万元。资金来源：争取上级资金补助及财政拨款。

五、项目编码：2407-350526-04-01-439113。

六、建设期限：2024年8月至2025年12月。

七、建设性质：改建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：福州泛闽工程咨询有限公司重新编制的《福建省日用陶瓷产品质量监督检验中心提升建设国家质检中心工程初步设计（含概算）》文本。

本批文与原批文《德化县发展和改革局关于福建省日用陶瓷产品质量监督检验中心提升建设国家质检中心工程初步设计暨概算的复函》（德发改审〔2024〕151号）内容有必要一致的，以此份为准。

请据此批复抓紧落实项目资金等前期工作，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2024年8月13 日

抄送：县政府办、自然资源局、住建局、生态环境局、林业局、水利局、农业农村局、统计局，存档。