德发改审〔2025〕73号

德化县发展和改革局关于德化县宝美村环境整治提升

项目初步设计暨概算的复函

德化县住房和城乡建设局：

你局报来的《关于申请审批德化县宝美村环境整治提升项目初步设计暨概算的函》（德建函〔2025〕10号）及附件收悉。经有关专家进行评估，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下。

一、项目名称：德化县宝美村环境整治提升项目。

二、建设地点：德化县龙浔镇宝美村。

三、项目建设规模和主要建设内容：对宝美村环境脏乱差的部分区域进行环境整治提升，范围包括宝美村、龙井社区、浔东社区等区域，在不动建筑结构的前提下，对老破旧建筑的外立面进行整治，对市政支路路面进行提升和管线规整，实施夜景灯光亮化工程，建设宝美街南侧停车场一处。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资1738.08万元，其中建安工程费用1503.62万元，工程建设其他费用151.69万元，预备费用82.77万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2410-350526-04-01-143521。

六、建设期限：2025年6月至2025年12月。

七、建设性质：改建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：司晨设计集团有限公司编制的《德化县宝美村环境整治提升项目初步设计（含概算）》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年5月12日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、生态环境局、水利局、交通局、城管执法局、统计局，存档。