德发改审〔2025〕84号

**德化县发展和改革局关于调整数字德化智慧城市新型**

**基础设施建设项目可行性研究报告的复函**

德化县工业信息化和商务局：

你局报来的《关于申请调整数字德化智慧城市新型基础设施建设项目可行性研究报告的函》（德工信商务函〔2025〕3号）及附件收悉。经审查，原则同意调整该项目可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：数字德化智慧城市新型基础设施建设项目。

二、建设地点：德化县。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目以县级规模为基础，主要包括：建设社会治理运营指挥管理体系，对智慧城市建设运行情况进行集中、统一指挥；打造智慧城市社会治理一网统管体系，建设数字底座、一网统管平台、基层社会治理深化应用场景等，提升社会治理水平；建设智慧城市数字枢纽，构筑数据智能引擎与业务支撑引擎、智慧城市数字驾驶舱，为数字技术融入业务打下坚实基础；推进业务领域部门智慧应用，建设智慧交通、智慧停车、智慧公交、智慧能源、智慧医疗、低空示范区、人工智能产业赋能等23个应用，赋能公安业务、城市治理、产业发展、自然资源、政府服务、民生服务等方面。同时改建停车位400个、40个快充电桩、100个慢充电桩，升级120辆公交车，加强公共服务建设。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资29725.81万元，其中建安工程费用25677.86万元，工程建设其他费用2311.01万元，基本预备费1399.44万元，建设期利息337.5万元。资金来源：争取发行专项债及灵活自筹。

五、项目编码：2402-350526-04-04-932743。

六、建设期限：2025年5月至2027年5月。

七、建设性质：新建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：福建省邮电规划设计院有限公司重新编制的《数字德化智慧城市新型基础设施建设项目可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年5月20日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、公安局、自然资源局、交通局、住建局、生态环境局、城管局、水利局、统计局，存档。 |