德发改审〔2025〕104号

德化县发展和改革局关于德化县鹤仙山殡仪馆

项目建议书的复函

德化县民政局：

你局报来的《关于申请审批德化县鹤仙山殡仪馆项目建议书的函》（德政民函〔2025〕22号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县鹤仙山殡仪馆。

二、建设地点：德化县浔中镇后所村、德化县园艺场。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目占地面积为11416平方米，建筑占地面积约5300平方米，主要包括3栋骨灰楼、骨灰存放架、2栋治丧楼、1栋综合楼、1栋服务部、办公室、火化车间设备、食堂、公厕、其他附属用房以及停车、景观绿化、场地硬化、给排水、照明工程等相关配套附属设施。

四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资6000万元，其中建安工程费5280万元，工程建设其他费433万元，基本预备费287万元。资金来源：财政拨款及自筹。

五、项目编码：2412-350526-04-01-229699。

六、建设期限：2025年7月至2027年7月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。

德化县发展和改革局

2025年6月27日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、农业农村局、统计局，存档。