德发改审〔2025〕175号

**德化县发展和改革局关于德化县城西环卫综合服务中心**

**项目建议书暨可行性研究报告的复函**

德化县市政建设工程有限公司：

你司报来的《关于申请审批德化县城西环卫综合服务中心项目建议书暨可行性研究报告的函》（德市政〔2025〕38号）及附件收悉。经有关专家进行评审，且编制单位根据专家意见进行修改，原则同意该项目建设及其可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县城西环卫综合服务中心。

二、建设地点：德化县龙浔镇大板村。

三、建设规模及主要建设内容：项目占地面积10187.68平方米，总建筑面积约1439.24平方米，主要包括1座中型垃圾转运站及相关配套基础设施。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资2585万元，其中工程费用及设备购置费1896.89万元、工程建设其他费用582.04万元、基本预备费用106.07万元。资金来源：争取上级资金及自筹。

五、建设期限：2025年9月-2026年12月。

六、项目编码：2509-350526-04-01-536372。

七、项目性质：新建。

八、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、社会稳定风险评估：根据可行性研究报告中的风险分析，该项目风险程度低，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；正宇设计有限公司编制的《德化县城西环卫综合服务中心可行性研究报告》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年9月24日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、卫健局、生态环境局、林业局、水利局、农业农村局、统计局，存档。 |