德发改审〔2025〕176号

**德化县发展和改革局关于调整德化县蒲坂片区学校项目可行性研究报告的复函**

德化县教育局：

你局报来的《关于申请调整德化县蒲坂片区学校项目可行性研究报告的函》（德教函〔2025〕24号）及附件收悉。为缓解高中学位紧缺，优化教育资源配置，提升教育服务与教育质量，经审查，原则同意调整该项目可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县蒲坂片区学校项目。

二、建设地点：德化县浔中镇蒲坂村。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目规划用地面积约41302平方米，高中办学规模为48个教学班，学生规模数为2400人。主要包括学校土建工程建设以及供配电工程、给排水工程、室外综合管网、室外运动场地、绿化工程等附属工程。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资19800万元，其中建安工程费17445.24万元，工程建设其他费1411.9万元，基本预备费942.86万元。资金来源：争取上级资金补助及财政拨款。

五、项目编码：2203-350526-04-01-818769。

六、建设期限：2025年12月至2028年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目社会稳定风险评估：通过社会稳定风险调查分析，本项目属于低风险等级，可以实施建设。

九、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：广州博厦建筑设计研究院有限公司重新编制的《德化县蒲坂片区学校项目可行性研究报告》文本。

原批文《德化县发展和改革局关于德化县蒲坂片区学校项目可行性研究报告的复函》（德发改审〔2022〕103号）作废。

请据此批复抓紧初步设计、概算书修编，并落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年9月25日

|  |
| --- |
| 抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、城管局、交通局、文旅局、统计局，存档。 |