德发改审〔2025〕194号

德化县发展和改革局关于缨溪肖坑桥改造工程

项目建议书的复函

德化县城市投资建设有限公司：

你司报来的《关于申请审批缨溪肖坑桥改造工程项目建议书的函》（德城投〔2025〕46号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：缨溪肖坑桥改造工程。

二、建设地点：德化县浔中镇。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目新建变宽箱涵1座，全长约30.25米，箱涵由3孔-4.95×5.9米渐变至2孔-4.075×5.9米。

四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资956.29万元，其中建安工程费646.65万元，工程建设其他费239.55万元，基本预备费70.09万元。资金来源:财政拨款。

五、项目编码：2509-350526-04-01-260546。

六、建设期限：2025年10月至2026年4月。

七、建设性质：改建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。

德化县发展和改革局

2025年10月22日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、统计局，存档。