德发改审〔2025〕206号

德化县发展和改革局关于德化县缨溪又一山段防洪抢险应急工程(鸿芳厂生产用桥)项目可行性研究报告、

初步设计暨概算的复函

德化县城市管理和综合执法局：

你局报来的《关于申请审批2025年德化县城区桥梁维修加固工程可行性研究报告、初步设计暨概算的函》（德城管执法函〔2025〕139号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目可行性研究报告、初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县缨溪又一山段防洪抢险应急工程(鸿芳厂生产用桥)项目。

二、建设地点：德化县浔中镇。

三、项目建设规模和主要建设内容：拟在鸿芳公司和诗墩路之间新建横跨缨溪的梁桥1座，以及相关附属市政设施建设。桥梁总长度26米，桥梁单幅布置，桥跨布置为2×10米，桥梁标准桥宽为双边0.5米护栏、行车道9米，主要设计标准及工程等级为三级。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资199.12万元，其中建安工程费169.35万元，工程建设其他费23.97万元，基本预备费5.8万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2509-350526-04-01-534821。

六、建设期限：2025年12月至2026年5月。

七、建设性质：新建。

八、节能专编：原则同意该项目的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

九、根据可行性研究报告中社会稳定风险评估专篇，该项目属于低风险项目，原则同意该项目建设。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全、水土保持等工作。

审批要件：德化县自然资源局出具的无新增用地说明；中经建研设计有限公司编制的《德化县缨溪又一山段防洪抢险应急工程(鸿芳厂生产用桥)项目可行性研究报告、初步设计及概算书》文本共3册。

请据此复函抓紧落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年11月6日

抄送：县政府办、林业局、住建局、生态环境局、水利局、文旅局、交通局、统计局，存档。