德发改审〔2025〕224号

德化县发展和改革局关于调整德化县水尾公园

可行性研究报告的复函

德化县城市管理和综合执法局：

你局报来的《关于申请调整德化县水尾公园可行性研究报告的函》（德城管执法函〔2025〕152号）及附件收悉。因项目土地报批及征地补偿费用增加，总投资额增加，经审查，原则同意调整该项目可行性研究报告，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：德化县水尾公园。

二、建设地点：德化县浔中镇隆泰路。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目规划总用地面积14986平方米，主要包括游客服务中心、水尾寨亭子、望窑轩、文化景墙、登山步道（栈道）、广场铺装、耐候钢边坡、绿化工程、电气工程、给排水工程等配套设施。

四、项目总投资及资金来源：项目估算总投资1650万元，其中建安工程费1099.45万元，工程建设其他费538.17万元，基本预备费12.38万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2505-350526-04-05-110803。

六、建设期限：2025年12月至2026年12月。

七、建设性质：新建。

八、项目社会稳定风险评估：通过社会稳定风险调查分析，本项目属于低风险等级，可以实施建设。

九、节能审查：原则同意可研的节能措施，请严格按照有关规定，落实相关措施，切实做好节能降耗工作。

十、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：福建中泽工程设计咨询有限公司重新编制的《德化县水尾公园可行性研究报告》文本。

原批文《德化县发展和改革局关于德化县水尾公园可行性研究报告的复函》（德发改审〔2025〕127号）作废。

请据此批复抓紧初步设计、概算书修编，并落实项目资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2025年12月9日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、民政局、水利局、文旅局、统计局，存档。