德发改审〔2026〕17号

德化县发展和改革局关于城东四期古洋综合文化中心

项目建议书的复函

德化县陶鑫建设发展有限公司：

你司报来的《关于申请审批城东四期古洋综合文化中心项目建议书的函》（德陶鑫〔2026〕1号）及附件收悉。经审查，原则同意该项目建设，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：城东四期古洋综合文化中心。

二、建设地点：德化县龙门滩镇苏洋村。

三、项目建设规模和主要建设内容：项目用地面积0.5832公顷，总建筑面积3799.2平方米，主要建设内容包括文化活动中心大楼土建工程建设以及供配电工程、给排水工程、室外工程等附属工程建设。

四、项目总投资及资金来源：项目匡算总投资2322.57万元，其中建安工程费1921.10万元，工程建设其他费229.43万元，基本预备费172.04万元。资金来源:财政拨款。

五、项目编码：2511-350526-04-01-390053。

六、建设期限：2026年1月至2028年1月。

七、建设性质：新建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

请据此复函抓紧编制可行性研究报告等项目前期工作，按基建程序报批。

德化县发展和改革局

2026年1月28日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、统计局，存档。