德发改审〔2026〕32号

德化县发展和改革局关于缨溪肖坑桥改造

工程初步设计暨概算的复函

德化县城市投资建设有限公司：

你司报来的《关于申请审批缨溪肖坑桥改造工程初步设计暨概算的函》（德城投〔2026〕7号）及附件收悉。经有关专家进行评审，且编制单位根据专家意见进行修改，经审查，原则同意该项目初步设计暨概算，现将有关事项函复如下：

一、项目名称：缨溪肖坑桥改造工程。

二、建设地点：德化县浔中镇。

三、项目建设规模和主要建设内容：拆除现状肖坑桥，新建变宽箱函1座，全长约30.25米，箱函由3孔-4.95×5.9米渐变至2孔-4.075×5.9米。

四、项目总投资及资金来源：项目概算总投资522.43万元，其中建安工程费409.84元，工程建设其他费87.71万元，基本预备费24.88万元。资金来源：财政拨款。

五、项目编码：2509-350526-04-01-260546。

六、建设期限：2026年2月至2026年6月。

七、建设性质：改建。

八、项目建设必须做好土地、规划、环保、节能、安全生产、水土保持等工作。

审批要件：皓筠工程设计有限公司编制的《缨溪肖坑桥改造工程初步设计》和《概算书》文本。

请据此复函抓紧落实资金等前期工作，按基建程序报批，争取早日动工建设。

德化县发展和改革局

2026年2月11日

抄送：县政府办、自然资源局、林业局、住建局、生态环境局、水利局、交通局、统计局，存档。