德文旅函〔2024〕15号

答复类型：**B**

关于德化县人大第十九届三次会议

第1014号建议的答复函

郑永生等7位代表：

您们提出的《关于加快世界遗址公园的规划建设进度的建议》（第1014号）已收悉，现将办理情况函回复如下：

**一是推进规划编制。**2023年8月完成《德化窑国家考古遗址公园详细规划》（以下称《详细规划》）招标，并启动规划编制，2024年5月30日召开详细规划意见征集会议，征集专家、相关乡镇和各部门意见，我局将会组织设计单位结合会议提出的意见建议，加快完善方案编制。**二是做好统筹谋划。**遗址公园尾林-内坂片区位于三班镇，陶瓷文化资源丰富，周围有三班茶具城、月记窑文创园、大兴堡等，我局已多次组织规划编制单位进行现场踏勘，并将茶具城、月记窑、大兴堡纳入《详细规划》方案中作为遗址公园建设的重要组成部分统筹谋划，制定了半日游、一日游、多日游的游览路线。**三是争取上级资金。**积极争取国家、省、市文物保护专项资金推动遗址公园建设和文物保护，2024年争取省级文物保护专项资金300万元用于大兴堡修缮，同时，编制德化窑国家考古遗址公园片区连接路环境整治规划方案、启动德化窑遗址公园综合提升项目等，计划申报国家文物保护专项资金推进遗址公园建设。**四是部门协同推进。**我局将加强与龙浔、三班两镇及相关部门的沟通对接，做好遗址公园建设各项审批手续的准备工作，将遗址公园建设范围与国土空间规划相衔接，按照相关政策规定推动遗址公园建设。

下一步，我局将加快推进德化窑国家考古遗址公园建设，组织规划编制单位高标准、高要求、高质量完善《详细规划》编制，将德化县独特的陶瓷文化、精湛的陶瓷工艺和悠久的陶瓷历史融入其中，致力将德化窑国家考古遗址公园打造成展示和传承德化陶瓷历史文化的重要平台。

分管领导：陈文伟

经办人员：许小龙

联系电话：23556257

德化县文化体育和旅游局

2024年6月4日

|  |
| --- |
| 抄送：县人大人事代表工委、县政府督查室 |
| 德化县文化体育和旅游局办公室 2024年6月4日印发  |

|  |
| --- |
| 抄送：县人大人事代表工委、县政府督查室 |
| 德化县文化体育和旅游局办公室 2024年6月4日印发  |